SIEMPRE CERCA

REGISTRO DAILY MEETING — SPRINT 2

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

1. Antecedentes del Sprint

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Foco | Vinculación entre adulto mayor y cuidador, geolocalización y visualización de ubicación. |
| Fecha | La fecha exacta de cada Daily Meeting no se encuentra registrada en el informe. El informe general registra el Sprint Planning del Sprint 2 para el 29 de septiembre de 2026. |
| Modalidad | El informe indica reuniones de seguimiento, pero no especifica el medio o plataforma utilizada para estas Daily Meetings. |
| Horas | 50 horas estimadas y distribuidas retrospectivamente en las Daily Meetings. |

2. Participantes

Melanie Scarlett Ortiz Fernández — Product Owner

Paul Andrés Hidalgo Vásquez — Scrum Master / Development Team

Héctor Patricio Cornejo Moya — Development Team

Angel Gabriel Rengifo Blanco — Development Team

Objetivo de las reuniones: revisar el avance de las actividades del Sprint, identificar impedimentos y mantener coordinado al equipo respecto del trabajo en curso.

3. Registro de Daily Meetings

| Jornada | Trabajo realizado / avance revisado | Horas | Impedimentos / observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño del flujo de vinculación, implementación del código/QR, validación de datos e inicio del registro de la vinculación entre cuidador y adulto mayor. | 9 | Ninguno |
| Día 2 | Finalización del registro de vinculación, pruebas del proceso, diseño e implementación de la solicitud de vinculación y validación de la asociación entre usuarios. | 11 | Ninguno |
| Día 3 | Finalización de pruebas de vinculación, solicitud de permisos de ubicación, obtención de latitud y longitud, visualización de ubicación actual e inicio de la funcionalidad para compartir ubicación. | 12 | Se observaron diferencias de precisión en algunas coordenadas obtenidas. |
| Día 4 | Validación de permisos para compartir ubicación, actualización de coordenadas, pruebas de ubicación compartida y obtención de la ubicación del adulto mayor vinculado. | 10 | Se continuó verificando la precisión de la geolocalización. |
| Día 5 | Integración de la ubicación del adulto mayor con el mapa y pruebas de visualización y actualización desde el perfil del cuidador. Cierre de las actividades planificadas. | 8 | La ubicación funciona, manteniéndose la precisión como observación técnica. |

4. Síntesis del seguimiento

El seguimiento diario se concentró primero en la vinculación y luego en la obtención, compartición y visualización de la ubicación.

Las 20 tareas definidas para el Sprint fueron completadas y quedaron en estado Terminado.

Se identificó como principal observación técnica la precisión variable de la geolocalización.

La observación de precisión no bloqueó el funcionamiento principal ni el cierre de las tareas planificadas.

5. Acuerdos y continuidad

Continuar realizando pruebas sobre la precisión de la geolocalización y mantener el registro de la observación técnica IMP-01 en las siguientes etapas.

Nota de respaldo: Este documento consolida únicamente la información registrada en el informe general de Siempre Cerca. No se incorporan fechas, plataformas, actividades ni acuerdos que no estén respaldados por dicho registro.