| Fecha Reunión: | 29/09/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: No registrada | Hasta: No registrada |  |  |
| Lugar Reunión: | Remota vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Planificación del Sprint 3 de Siempre Cerca |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol |  |
|  | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | SI | Product Owner |  |
|  | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | SI | Scrum Master / Development Team |  |
|  | Héctor Patricio Cornejo Moya | SI | Development Team |  |
|  | Angel Gabriel Rengifo Blanco | SI | Development Team |  |
|  | — | — | — |  |
|  | — | — | — |  |
| Resumen de lo tratado: | Se revisó el estado de las funcionalidades desarrolladas previamente y las historias de usuario priorizadas en el Product Backlog. Para el Sprint 3 se definió continuar con funcionalidades relacionadas con geolocalización, seguridad, emergencias, comunicación, zonas seguras, notificaciones, recordatorios y seguimiento del adulto mayor. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | Reuniones breves de seguimiento durante el Sprint 3 y Sprint Review al cierre. |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se acuerda trabajar durante un Sprint de 5 días sobre 12 historias de usuario: HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16. Se considera una estimación inicial de 48 horas de trabajo, equivalente a 4 horas por historia. El seguimiento se realizará mediante Trello utilizando los estados Backlog/Pendiente, Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. Durante el desarrollo se realizarán pruebas progresivas sobre las funcionalidades implementadas, especialmente aquellas relacionadas con geolocalización, seguridad, comunicación e integración entre componentes. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avanzar en las 12 historias consideradas para el Sprint 3, realizar pruebas durante el desarrollo y mantener actualizado el Scrum Board con el estado real de cada historia. | Equipo de proyecto | A | Cierre Sprint 3 | Pendiente |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| Continuar las pruebas y ajustes sobre la precisión de la geolocalización detectada en el Sprint 2. | Equipo de proyecto | A | Durante Sprint 3 | Pendiente |