SIEMPRE CERCA

# Sprint Backlog - Sprint 1

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Sprint Planning | 15/09/2026 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Héctor Cornejo · Angel Rengifo |

# 1. Objetivo del Sprint

Desarrollar la versión base de Siempre Cerca, estableciendo las funcionalidades iniciales necesarias para que los usuarios puedan acceder a la aplicación y utilizarla de acuerdo con su rol.

# 2. Sprint Backlog

El siguiente Sprint Backlog reúne las historias de usuario seleccionadas para el Sprint, sus actividades principales, prioridad y estado registrado al cierre de la etapa.

| ID | Historia de usuario | Actividades principales | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Crear una cuenta | Diseñar formulario de registro; validar datos; realizar la creación de la cuenta. | Alta | Terminado |
| HU-02 | Iniciar sesión | Implementar formulario de acceso; validar credenciales; permitir el ingreso al sistema. | Alta | Terminado |
| HU-09 | Cerrar sesión | Incorporar la opción de cierre de sesión; validar el término de la sesión del usuario. | Alta | Terminado |
| HU-18 | Recuperar contraseña | Incorporar el mecanismo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico. | Alta | Terminado |

# 3. Resumen del Sprint Backlog

4 historias de usuario seleccionadas. Se definieron 16 tareas asociadas y, al cierre del Sprint, las 16 quedaron registradas como Terminado en Trello.

| Historias consideradas | Terminadas | Pendientes |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 |

# 4. Seguimiento del trabajo

El seguimiento del Sprint se realizó mediante Trello utilizando los estados: Backlog/Pendiente → Por hacer → En progreso → En revisión → Terminado. Las tarjetas se fueron actualizando de acuerdo con el avance y la revisión de las actividades.

# 5. Observaciones de cierre

El Sprint cerró sin impedimentos significativos. Las funcionalidades base de autenticación y acceso quedaron disponibles como soporte para las siguientes etapas del proyecto.

Documento de respaldo del Sprint Backlog - Siempre Cerca