SIEMPRE CERCA

# Sprint Backlog - Sprint 2

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Sprint Planning | 29/09/2026 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Héctor Cornejo · Angel Rengifo |

# 1. Objetivo del Sprint

Desarrollar las funcionalidades necesarias para permitir la vinculación entre el adulto mayor y su cuidador, incorporando además las herramientas iniciales de geolocalización de Siempre Cerca.

# 2. Sprint Backlog

El siguiente Sprint Backlog reúne las historias de usuario seleccionadas para el Sprint, sus actividades principales, prioridad y estado registrado al cierre de la etapa.

| ID | Historia de usuario | Actividades principales | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Vincular adulto mayor | Implementar el mecanismo de vinculación mediante código o QR; validar datos; asociar perfiles; realizar pruebas del proceso. | Alta | Terminado |
| HU-19 | Aceptar solicitud de vinculación | Mostrar la solicitud; permitir aceptar; validar la asociación; comprobar que la vinculación quede registrada. | Alta | Terminado |
| HU-03 | Visualizar ubicación actual | Solicitar permisos; obtener coordenadas; mostrar la ubicación actual; realizar pruebas de obtención y visualización. | Alta | Terminado |
| HU-04 | Compartir ubicación | Implementar la disponibilidad de la ubicación para el usuario vinculado; validar permisos; actualizar coordenadas; probar el intercambio. | Alta | Terminado |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor | Obtener la ubicación del adulto mayor vinculado; integrar el mapa; visualizar desde el perfil del cuidador; comprobar actualización y representación. | Alta | Terminado |

# 3. Resumen del Sprint Backlog

5 historias de usuario seleccionadas. Se definieron 20 tareas y, al cierre del Sprint, las 20 quedaron registradas como Terminado en Trello.

| Historias consideradas | Terminadas | Pendientes |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0 |

# 4. Seguimiento del trabajo

El seguimiento del Sprint se realizó mediante Trello utilizando los estados: Backlog/Pendiente → Por hacer → En progreso → En revisión → Terminado. Las tarjetas se fueron actualizando de acuerdo con el avance y la revisión de las actividades.

# 5. Observaciones de cierre

Las funcionalidades de vinculación y geolocalización fueron completadas. Se mantuvo en revisión una observación técnica relacionada con diferencias de precisión en la ubicación obtenida.

Documento de respaldo del Sprint Backlog - Siempre Cerca