Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto hemos avanzado en todas las actividades correspondientes según nuestro plan de trabajo. Comenzamos con la etapa de análisis del proyecto, donde identificamos la problemática, la solución, el alcance e interesados, además de realizar encuestas a adultos mayores para saber su opinión sobre nuestro proyecto. Luego continuamos con la fase de especificación de requisitos, donde logramos identificar tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales del proyecto, además de crear las historias de usuario y reglas de negocio. Posteriormente continuamos con la 3era fase la cual corresponde a la de diseño del sistema, viendo lo que es la arquitectura, base de datos, mockups y la seguridad, además de realizar otra encuesta para poder saber la opinión de los adultos mayores sobre el diseño de la aplicación, que cambiarias y/o agregarían. Para la cuarta fase realizamos la planificación ágil del proyecto, donde primero que nada definimos las épicas, el product backlog, entregables, el mapa de historias de usuarios y el plan de lanzamiento. Cuando terminamos con lo anterior comenzamos con los cuatro sprint donde se llevó a cabo en cada uno el Sprint Planning, Sprint Backlog, las reuniones diarias, Sprint review y la retrospectiva del proyecto. En el primer sprint nos dedicamos a realizar las actividades del diseño del sistema, para el segundo toda la base de datos, en el tercero comenzamos a desarrollar las funcionalidades y por último, en el cuarto sprint realizamos toda la integración del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto no sufrió ajuste, en cambio si agregamos objetivos específicos los cuales son los siguientes: - Diversos juegos para proporcionar actividades de entretenimiento y estimulación a los adultos mayores. - Instrucciones por voz para adultos mayores con problemas de visión - Modo daltonico para mayor accesibilidad. Además quitamos uno de los objetivos específicos, ya que requiere un nivel de monitoreo mayor al que podemos acceder en este momento: - Detectar comportamiento inusual (por ejemplo, si no salió de la habitación en muchas horas o caminó demasiado). |
| Metodología | La metodología definida en un inicio no requirió de ningún ajuste. |

| Evidencias de avance | Las evidencias que presentaremos a continuación justifican nuestro avance en el desarrollo del proyecto, ya que son avances de actividades que realizamos, documentos, diseños, planificaciones y el producto final que realizamos, lo que permite visualizar todo el trabajo que hemos realizado Las principales evidencias son las siguientes: - Documento de análisis y problemática: Nos permitió identificar la problemática y la solución que íbamos a abordar. - Documento de la evaluación del proyecto: Demuestra el análisis realizado para determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto. - Acta de Constitución: Nos permitió evidenciar la formalización inicial del proyecto, sus objetivos y alcance. - Registro de interesados: Nos permitió identificar a las personas y grupos relacionados con el proyecto y considerar sus necesidades. - Carta Gantt: Nos permitió demostrar la planificación de las actividades, tiempos y etapas consideradas para el desarrollo del proyecto. - Mapa Mental: Nos permitió representar y organizar las principales ideas y elementos relacionados con la solución. - Definición del producto: Evidencia las características, objetivos y alcance definidos para la solución. - Lista de requerimientos: Nos permitió demostrar el levantamiento y definición de las necesidades que debe cumplir el sistema. - Historias de usuario: Evidenció La transformación de los requerimientos en funcionalidades desde la perspectiva de los usuarios. - Arquitectura: Demostró la planificación técnica de la solución y la estructura de al aplicación - Base de datos: Demostró la planificación técnica de la solución y la estructura necesaria para almacenar y gestionar la información. - Mockup: Evidencio el diseño de la interfaz y la organización de las principales funcionalidades de la aplicación. - Documentos Gestión ágil: Demostró la aplicación de la metodología Scrum mediante elementos como el Product Backlog, Sprint Backlog, planificación de Sprints y seguimiento del desarrollo. - Plan de pruebas: Planificación de las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de la solución. - Registro de errores: Demostró la identificación, seguimiento y corrección de problemas encontrados durante el desarrollo y las pruebas. - Evaluación económica: Permitió evidenciar el análisis de costos y la viabilidad económica del proyecto. - Manual de instalación: Procedimientos necesarios para instalar y configurar la solución. - Manual de usuario: Funcionamiento de la aplicación y orientar a los usuarios en el uso de sus principales funcionalidades. - Plan de continuidad y mantenimiento: Consideraciones para mantener y dar continuidad al sistema después de su implementación. - App terminada: Resultado del desarrollo, permitiendo comprobar la implementación de las funcionalidades definidas. - Informe Final: Resultados y conclusiones obtenidos durante el desarrollo del proyecto. |
| --- | --- |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de proyectos | Análisis de la problemática y solución | Información del problema, documentación, computador, herramientas de análisis. | 5 días | Ortiz / Hidalgo | Puede existir dificultad al definir correctamente el alcance, pero facilita contar con información del problema y usuarios objetivos. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Evaluación de proyectos. | Evaluación del proyecto. | Información del proyecto, herramientas ofimáticas, documentación técnica. | 4 días | Paul Hidalgo | Requiere estimar correctamente recursos y tiempos disponibles para evitar un alcance poco realista. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Plantilla de acta de constitución, documentación del proyecto, computador. | 5 días | Hidalgo / Cornejo | Facilita la organización inicial del proyecto y la definición clara de objetivos. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Identificación de stakeholders | Matriz de stakeholders, información del proyecto, computadora. | 2 días | Melanie Ortiz | Puede ser complejo identificar todos los usuarios involucrados y sus necesidades. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Descubrimiento y visión. | Información del proyecto, herramientas de ofimática, y herramientas de análisis. | 4 días | Angel Rengifo | La encuesta y el levantamiento con usuarios permitirán validar las necesidades identificadas inicialmente. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Definición del producto | Herramientas de análisis y de gestión de proyectos. | 3 días | Melanie Ortiz | Se debe mantener coherencia entre los objetivos, alcance y funcionalidades priorizadas. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Requisitos Funcionales | Computador, internet, entrevistas, reuniones con usuarios, documentación del proyecto, herramientas para registrar requerimientos. | 2 días | Ortiz / Hidalgo | Puede requerir ajustes constantes debido a cambios en las necesidades del usuario. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Requisitos No Funcionales | Computador, internet, entrevistas, reuniones con usuarios, documentación del proyecto, herramientas para registrar requerimientos. | 2 días | Héctor Cornejo | Puede requerir ajustes constantes debido a cambios en las necesidades del usuario. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Creación de historias de usuarios. | Computador, requerimientos levantados, herramientas de gestión de proyectos, documentación del proyecto. | 3 días | Ortiz / Rengifo | Se debe priorizar correctamente las funcionalidades principales del sistema. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Especificación de reglas de negocio. | Computador, requerimientos levantados, herramientas de gestión de proyectos, documentación del proyecto | 1 día | Héctor Cornejo | Las reglas deben ser coherentes con los roles de adulto mayor y cuidador con las funcionalidades definidas. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Arquitectura de Software | Diseño de la arquitectura | Computador, documentación técnica, diagramas de arquitectura, herramientas de modelamiento, documentación de requerimientos. | 2 días | Rengifo / Hidalgo | Se debe seleccionar correctamente la arquitectura y tecnologías a utilizar. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Base de datos | Modelamiento de la base de datos. | Computador, requerimientos del sistema, herramienta de modelamiento, diagramas entidad-relación, documentación técnica. | 2 días | Angel Rengifo | Requiere analizar correctamente las entidades y relaciones del sistema. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Base de datos | Diseño de la base de datos | Computador, modelo de datos, sistema gestor de base de datos, herramienta de modelamiento, documentación técnica. | 2 días | Angel Rengifo | Puede necesitar ajustes según cambios de los requerimientos. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Diseño de software | Creación de Mockup | Computador, herramienta de diseño de interfaces, requerimientos, referencias visuales, documentación del proyecto. | 2 días | Ortiz / Hidalgo / Cornejo | Puede requerir varias iteraciones para mejorar la experiencia de usuario. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Seguridad en sistemas | Diseño de Seguridad | Computador, documentación técnica, requerimientos, buenas prácticas de seguridad, sistema de autenticación y Supabase. | 3 días | Angel Rengifo | Se debe considerar la protección de datos, control de acceso y separación de roles. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Desarrollo de Épicas | Product Goal, requerimientos, historias de usuario, Product Backlog y herramientas de gestión. | 2 días | Hidalgo / Cornejo | Las épicas deben representar grupos de funcionalidades coherentes y posteriormente dividirse en historias de usuario. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Creación y priorización del Product Backlog. | Computador, historias de usuario, herramienta de gestión de proyectos, Product Backlog, criterios de priorización. | 2 días | Todos | Permite verificar que las funcionalidades estén alineadas con los objetivos del proyecto. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Definición de entregables | Documentación del proyecto, Product Backlog, planificación, computador y herramientas ofimáticas. | 1 día | Melanie Ortiz | Los entregables deben ser coherentes con el alcance y objetivos establecidos. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Mapa de Historias de Usuario | Historias de usuario, Product Backlog, herramientas de gestión y documentación del proyecto. | 1 día | Ortiz / Cornejo | Facilita comprender el flujo general del producto y priorizar funcionalidades. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Plan de lanzamiento | Product Backlog, historias de usuario priorizadas, planificación del proyecto y calendario. | 2 días | Melanie Ortiz | Debe considerar el alcance disponible, las prioridades y los tiempos de desarrollo. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Sprint Planning | Computador, Product Backlog validado, herramienta de gestión de proyectos, calendario de trabajo, estimaciones de esfuerzo. | 1 día | Todos | Puede existir dificultad en estimar tiempos de desarrollo de cada tarea. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Sprint Backlog | Computador, Product Backlog, historias de usuario priorizadas, herramienta de gestión de proyectos, estimaciones de tareas. | 1 día | Todos | Permite organizar las tareas según prioridad y esfuerzo requerido. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Daily Meetings | Computador, calendario, herramienta de comunicación y tablero de tareas. | 20 días | Todos | Permite detectar tempranamente bloqueos y mantener coordinado al equipo. | Completado | Se ajustó el tiempo de la actividad porque cambiamos de 2 a 4 sprint. |
| Diseño de software | Diseño del sistema | Computador, product Backlog, herramientas de diseño | 5 días | Todos | Primer sprint de desarrollo del proyecto y puede existir dificultades si a los usuarios no les gusta el diseño. | Completado | Se agrego la actividad de diseño, ya que durante el transcurso solo contamos con 1 actividad de desarrollo |
| Programación Móvil, base de datos, integración de sistemas | Desarrollo de la Base de datos | Computador, product Backlog, herramientas de desarrollo de base de datos y programación | 5 días | Todos | Segundo sprint que se nos facilitará por las herramientas y el diseño realizado en la etapa 4. | Completado | Se agrego porque no contábamos con el desarrollo de la base de datos solo de funcionalidades |
| Programación Móvil, base de datos, integración de sistemas | Desarrollo del sistema | Computador de desarrollo, entorno de desarrollo, IDE, framework móvil, repositorio de código, documentación técnica. | 5 días | Todos | Principal etapa del proyecto. Puede presentar desafíos técnicos durante la implementación. | Completado | Se ajustó la duración de la actividad. |
| Programación Móvil, base de datos, integración de sistemas | Integración del sistema | Computador, product Backlog, herramientas de integración de sistemas | 5 días | Todos | Último sprint del proyecto, se dificulta por posibles incompatibilidades, etc. | Completado | Se agrego porque no contábamos con la actividad de integración solo de funcionalidades |
| Gestión ágil de proyectos | Sprint Review | Computador, aplicación desarrollada, Sprint Backlog, resultados del Sprint, documentación del proyecto, stakeholders. | 1 día | Todos | Facilita recibir retroalimentación y validar avances del proyecto. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Gestión ágil de proyectos | Retrospectiva | Computador, herramienta de gestión de proyectos, resultados del Sprint, registro de incidencias, participación del equipo. | 1 día | Todos | Permite identificar mejoras para próximos ciclos de desarrollo. | Completado | No se realizaron ajustes |
| Calidad de software | Plan de pruebas de calidad | Computador, documentación de requerimientos, historias de usuario, herramientas de pruebas, criterios de aceptación. | 4 días | Todos | Requiere definir correctamente los criterios de aceptación y escenarios de prueba. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Calidad de software | Pruebas Funcionales | Computador, dispositivos de prueba, aplicación, casos de prueba, herramientas de testing y análisis de seguridad. | 5 días | Héctor Cornejo | Requiere realizar pruebas completas para garantizar un funcionamiento seguro | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Calidad de software | Pruebas No Funcionales | Computador, dispositivos de prueba, aplicación, casos de prueba, herramientas de testing y análisis de seguridad. | 3 días | Héctor Cornejo | Requiere realizar pruebas completas para garantizar un funcionamiento seguro | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Calidad de software | Corrección de errores y ajustes | Computador de desarrollo, código fuente, repositorio, registros de errores, herramientas de depuración y testing. | 5 días | Héctor Cornejo / Angel Rengifo | Puede aumentar el tiempo según la cantidad de errores encontrados. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Calidad de software | Validación del proyecto | Aplicación, encuesta y usuarios. | 2 días | Melanie Ortiz / Paul Hidalgo | Los resultados pueden generar ajustes en la solución. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Evaluación de proyectos, Gestión de proyectos | Evaluación y factibilidad económica. | Cotizaciones, herramientas de cálculo, información de infraestructura y software. | 5 días | Paul Hidalgo | Se requiere investigar costos de herramientas, servicios y tecnologías utilizadas. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Arquitectura de despliegue | Diagrama de arquitectura, documentación técnica, aplicación, backend, Supabase, servicios de despliegue y computador. | 4 días | Angel Rengifo | Debe considerar la comunicación entre aplicación, backend y base de datos. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Manual de instalación | Computador, documentación técnica, código fuente, repositorio GitHub y configuración del proyecto. | 4 días | Angel Rengifo | Debe permitir que otra persona pueda configurar y ejecutar el sistema siguiendo las instrucciones. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Manual de usuario | Aplicación terminada, capturas de pantalla, computador, documentación y Figma. | 3 días | Héctor Cornejo / Melanie Ortiz | Debe considerar las diferencias entre el rol de adulto mayor y cuidador. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Plan de continuidad y mantenimiento | Documentación técnica, código fuente, GitHub, información de infraestructura y planificación del proyecto. | 4 días | Paul Hidalgo / Angel Rengifo | Debe considerar actualizaciones, correcciones, respaldo de información y evolución futura del sistema. | No iniciada | No se realizaron ajustes |
| Gestión de proyectos | Cierre del proyecto. | Computador, documentación final, informes del proyecto, resultados obtenidos, actas de cierre, repositorio del proyecto. | 1 día | Melanie Ortiz | Considera documentación final, evaluación de resultados y entrega del proyecto. | No iniciada | No se realizaron ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que facilitaron el desarrollo de nuestro proyecto APT fue la metodología ágil que incluimos en nuestro proyecto, ya que nos ayudó a organizarnos y distribuir las responsabilidades de cada integrante lo que nos permitió avanzar en las distintas actividades de acuerdo con los roles que definimos y la planificación realizada. La principal dificultad que tuvimos como equipo fue elegir las herramientas íbamos a utilizar, ya que había algunas muy buenas pero que eran de pago o algunas gratuitas que tenían bastantes limitaciones, por lo que tuvimos que investigar bastante, y encontramos unas herramientas que si nos servían y eran gratuitas, aprendimos a utilizarlas y tomamos la decisión como equipo de utilizarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Los ajustes que realizamos al plan de trabajo fueron 5 en total, dos de los cambios fueron por que el tiempo de desarrollo de la actividad que habíamos puesto en un inicio no era el indicado, las otras tres actividades, las agregamos ya que inicialmente solo habíamos agregado para realizar el desarrollo de las funcionalidades pero no tomamos en cuenta el diseño, la base de datos y la integración, por lo que debimos separar los sprint y realizar 4 en vez de 2 y agregar las actividades que nos faltaron. Y lo que nos facilitó continuar con el resto de actividades y poder completarlas, como dije anteriormente fue la metodología y la planificación que hicimos al iniciar el proyecto, nos facilitó organizarnos y terminar todo en el tiempo correspondiente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades que aún no hemos iniciado corresponden principalmente a las etapas de pruebas y cierre del proyecto, ya que según nuestra planificación actual todavía nos encontramos finalizando los últimos sprint de desarrollo. Estas actividades están contempladas para ser realizadas durante la Fase 3, donde podremos enfocarnos en la ejecución de pruebas, corrección de detalles finales, validación de funcionalidades y preparación de la entrega del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.