|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, como equipo hemos podido cumplir gran parte de las actividades planificadas, aunque algunas han requerido más tiempo del estimado. Han facilitado el avance la distribución de tareas, el uso de Trello, la comunicación por Discord y WhatsApp y el trabajo colaborativo. Las principales dificultades han sido las pruebas de geolocalización, la integración entre componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades surgidas durante el desarrollo y a partir de la retroalimentación obtenida con adultos mayores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado mediante pruebas progresivas, revisión conjunta de errores y ajustes en la priorización de las tareas. Cuando una funcionalidad no ha alcanzado a completarse, se ha mantenido como pendiente en lugar de considerarla terminada. También hemos utilizado el Product Backlog y Trello para organizar el trabajo, y las instancias de validación con adultos mayores de Huechuraba y Quilicura nos han permitido identificar mejoras de usabilidad y accesibilidad para las siguientes etapas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos positivamente nuestro trabajo hasta el momento, ya que hemos logrado avanzar desde una propuesta inicial hacia una aplicación con distintas funcionalidades operativas. Destacamos la colaboración del equipo, la capacidad de resolver problemas técnicos y la adaptación frente a nuevos requerimientos. Como aspectos a mejorar, debemos registrar con mayor constancia las horas de trabajo, documentar los cambios a medida que se realizan y controlar mejor la incorporación de nuevas funcionalidades para no afectar las actividades prioritarias del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es cómo equilibrar la incorporación de nuevas funcionalidades con la necesidad de completar la integración, pruebas y documentación de las funciones principales. También debemos definir con claridad qué elementos formarán parte de la versión final dentro del tiempo disponible. Una pregunta que nos gustaría realizar al docente es: ¿conviene priorizar el cierre, integración y validación de las funcionalidades principales antes de continuar incorporando nuevas funciones al proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no consideramos necesario realizar una redistribución completa de las actividades, ya que la organización actual ha permitido avanzar adecuadamente. Sin embargo, las nuevas tareas pueden asignarse según la experiencia y disponibilidad de cada integrante, especialmente en integración con base de datos y servicios, pruebas y corrección de errores, documentación y validación con usuarios. Si alguna actividad comienza a concentrar demasiado trabajo, se redistribuirá para mantener un avance equilibrado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos de forma positiva el trabajo grupal. Destacamos la comunicación constante, la disposición para apoyar a otros integrantes, la distribución de responsabilidades y la capacidad de adaptarnos a cambios durante el desarrollo. El uso de herramientas colaborativas también ha facilitado la coordinación. Como aspectos de mejora, debemos mantener un registro más ordenado de decisiones, avances y horas de trabajo, revisar en conjunto las tareas antes de cerrarlas y definir con mayor anticipación los cambios de alcance para evitar sobrecargar las etapas finales.