ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

| Fecha: | 15 /08 /2026 |  | Inicio | 15:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sala virtual Zoom |  | Término | 18:30 |
| Tipo Reunión | Interna | Modalidad: | Virtual | X |
| N° de reunión | 001 |  | Virtual | X |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Melanie Ortiz | Product Owner y responsable principal del proyecto, encargado de definir objetivos, coordinar actividades, gestionar requerimientos y supervisar el desarrollo de la solución. |
| Paul Hidalgo | Desarrollador Full Stack/ Scrum Master / QA. Encargado del desarrollo de funcionalidades, pruebas y validación del sistema. |
| Héctor Cornejo | Desarrollador Full Stack / UX. Encargado del diseño de interfaces y experiencia de usuario. |
| Angel Rengifo | Desarrollador Full Stack / Cloud. Encargado del apoyo en servicios en la nube, integración y configuración tecnológica. |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación general del proyecto |
| 2 | Identificación de objetivos y alcance inicial |
| 3 | Análisis de problemática |
| 4 | Creación de product backlog |
| 5 | Definición de próximos pasos |

- Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

Durante la reunión se presentó la idea inicial del proyecto , definiendo como objetivo desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de información y apoyo a usuarios mediante herramientas digitales. Se revisaron los objetivos principales del proyecto, las funcionalidades esperadas, los recursos necesarios y las tecnologías que podrían utilizarse durante el desarrollo. Además, se definió la importancia de realizar un levantamiento detallado de requerimientos, organizar las funcionalidades mediante historias de usuario y establecer prioridades para la planificación del desarrollo. Y como resultado de la reunión, se identificaron como requerimientos iniciales la implementación de una aplicación intuitiva, segura y orientada al apoyo y protección del usuario. Entre las principales funcionalidades consideradas se encuentran la ubicación GPS en tiempo real, botón de emergencia, alertas automáticas a familiares, zonas de seguridad, reproducción de sonido para localizar el dispositivo, información médica en pantalla de bloqueo, guía para regresar a casa, recordatorios de actividades, y detección de comportamientos inusuales. Asimismo, se estableció como requerimiento técnico la integración con una base de datos en la nube, que permite almacenar y gestionar la información de manera segura y facilitar el acceso a los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Finalmente, se acordó que estos requerimientos serán analizados, priorizados y transformados en historias de usuario durante las siguientes etapas del proyecto, con el objetivo de definir el alcance funcional y establecer las bases para el desarrollo de la solución.

- Actores de Proyecto

| Nº | Actores del Proyecto y Negocio Nombre | Rol en el Negocio /Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Melanie Ortiz | Desarrollador Full stacks / Product Owner |
| 2 | Paul Hidalgo | Desarrollador Full stacks / Scrum Master |
| 3 | Héctor Cornejo | Desarrollador Full stacks / UX |
| 4 | Angel Rengifo | Desarrollador Full stacks / Cloud |

- Requerimientos generales asociados al Proyecto

Esto son los requerimientos generales asociados al Proyecto: - Desarrollo de una aplicación móvil. - Almacenamiento y gestión de información. - Integración con servicios externos. - Diseño de una interfaz fácil e intuitiva. - Implementación de seguridad. - Realización de pruebas del sistema. Opciones de Frontend a utilizar (interfaz de usuario): - Kotlin (Android) Opciones de Backend (lógica del sistema y servicios): - Supabase (Gestión de usuarios, base de datos, APIs, almacenamiento y datos en tiempo real). - Firebase ( Notificaciones y servicios adicionales.)

- Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

Estas las limitaciones que nos podemos encontrar al desarrollar el sistema: - Disponibilidad limitada de tiempo para el desarrollo completo del proyecto. - Posibles cambios en los requerimientos durante la implementación. - Dependencia de servicios externos como APIs o plataformas en la nube. - Necesidad de realizar pruebas suficientes para garantizar estabilidad y seguridad. - Recursos limitados para implementar todas las funcionalidades inicialmente planteadas.

- Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

| Nº | Actores del Proyecto Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundación | Observación directa, entrevista semiestructurada y Encuesta. |
| 2 | Usuarios finales | Entrevistas y recopilación de necesidades. |
| 3 | Asociación de la municipalidad | Observación directa, entrevista semiestructurada y Encuesta. |
| 4 | Equipo de desarrollo | Reunión de análisis y lluvia de ideas. |