Documento Product Backlog

“Siempre Cerca”

[SC]

Fecha: 04/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “Siempre Cerca”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 04/10/2026 | Product Backlog actualizado y estimación de puntos de historia. | Héctor Cornejo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Siempre Cerca |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 16/11/2026 |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba |
| Docente | Osnellys Andrade |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.866.387-7 | Héctor Patricio Cornejo Moya | h.cornejo@duocuc.cl |
| 21.611.703-4 | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | pau.hidalgov@duocuc.cl |
| 21.243.103-6 | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | me.ortiz@duocuc.cl |
| 27.477.068-6 | Angel Gabriel Rengifo Blanco | an.rengifo@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Siempre Cerca”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como adulto mayor, quiero crear una cuenta en la aplicación, para poder acceder de forma segura a las funcionalidades de Siempre Cerca. | 5 |
| HU-02 | Como adulto mayor, quiero iniciar sesión en la aplicación, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi perfil. | 3 |
| HU-03 | Como adulto mayor, quiero visualizar mi ubicación actual en un mapa, para conocer dónde me encuentro. | 5 |
| HU-04 | Como adulto mayor, quiero compartir mi ubicación con mi familiar o cuidador, para que puedan conocer mi ubicación cuando sea necesario. | 5 |
| HU-05 | Como adulto mayor, quiero activar un botón de emergencia, para solicitar ayuda ante una situación de riesgo. | 8 |
| HU-06 | Como adulto mayor, quiero visualizar mi dirección registrada e iniciar una navegación hacia mi domicilio mediante una aplicación de mapas disponible en el dispositivo, para facilitar mi regreso a casa. | 5 |
| HU-07 | Como adulto mayor, quiero configurar las notificaciones, sonidos y vibraciones de la aplicación, para adaptar los avisos a mis preferencias. | 3 |
| HU-08 | Como adulto mayor, quiero gestionar recordatorios de medicamentos o actividades, pudiendo crearlos, visualizarlos, modificarlos, eliminarlos y activarlos o desactivarlos, para facilitar el cumplimiento de mis actividades programadas. | 5 |
| HU-09 | Como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger el acceso a mi cuenta cuando termine de utilizar la aplicación. | 2 |
| HU-10 | Como familiar o cuidador, quiero registrar o vincular a un adulto mayor, para poder realizar su seguimiento mediante la aplicación. | 8 |
| HU-11 | Como familiar o cuidador, quiero visualizar la ubicación del adulto mayor en un mapa, para conocer su ubicación a distancia. | 8 |
| HU-12 | Como familiar o cuidador, quiero consultar el historial de movimientos del adulto mayor, para conocer sus desplazamientos registrados. | 8 |
| HU-13 | Como familiar o cuidador, quiero configurar zonas seguras para el adulto mayor, para establecer lugares considerados seguros para su desplazamiento. | 8 |
| HU-14 | Como familiar o cuidador, quiero recibir una alerta cuando el adulto mayor ingrese o salga de una zona configurada, para mantenerme informado sobre sus movimientos. | 13 |
| HU-15 | Como familiar o cuidador, quiero recibir notificaciones ante una situación de emergencia, para poder reaccionar oportunamente y prestar apoyo. | 8 |
| HU-16 | Como familiar o cuidador, quiero registrar contactos de emergencia, para definir las personas que deben ser consideradas ante una situación de riesgo. | 5 |
| HU-17 | Como familiar o cuidador, quiero recibir un aviso cuando el dispositivo del adulto mayor pierda conexión, para conocer cuándo la información de ubicación podría dejar de actualizarse. | 5 |
| HU-18 | Como adulto mayor o familiar/cuidador, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico, para recuperar el acceso a mi cuenta. | 5 |
| HU-19 | Como familiar o cuidador, quiero aceptar una solicitud de vinculación mediante un código, para asociarse con un adulto mayor. | 5 |
| HU-20 | Como familiar o cuidador, quiero confirmar la atención de una alerta SOS, para informar que la emergencia está siendo gestionada. | 5 |
| HU-21 | Como familiar o cuidador, quiero visualizar el estado del adulto mayor, para conocer si se encuentra en casa, fuera de casa, en emergencia o sin conexión. | 5 |
| HU-22 | Como adulto mayor o familiar/cuidador, quiero editar mi información personal, para mantener mis datos actualizados. | 3 |
| HU-23 | Como usuario, quiero poder permitir o denegar el acceso a la ubicación para compartirla. | 3 |
| HU-24 | Como familiar o cuidador, quiero poder visualizar la cantidad de alertas y eventos registrados mediante gráficos para identificar tendencias. | 8 |
| HU-25 | Como adulto mayor, quiero utilizar un juego de memoria mediante la búsqueda de pares de elementos iguales, para ejercitar mi memoria mediante una actividad recreativa. | 5 |
| HU-26 | Como adulto mayor, quiero utilizar una sopa de letras, para buscar las palabras indicadas y realizar una actividad de estimulación cognitiva. | 5 |
| HU-27 | Como adulto mayor, quiero armar rompecabezas utilizando imágenes disponibles en la aplicación o fotografías obtenidas desde la cámara o galería del dispositivo, para realizar una actividad recreativa personalizada. | 8 |
| HU-28 | Como adulto mayor, quiero jugar tres en línea seleccionando entre diferentes niveles de dificultad, para disponer de una actividad recreativa adaptada a mis preferencias. | 5 |
| HU-29 | Como adulto mayor, quiero realizar un juego de memoria de secuencias, para recordar y reproducir patrones de colores y ejercitar mi memoria. | 5 |
| HU-30 | Como adulto mayor, quiero activar un modo de accesibilidad para daltonismo y seleccionar entre diferentes filtros visuales, para adaptar la visualización de la aplicación a mis necesidades. | 5 |
| HU-31 | Como adulto mayor, quiero activar un modo de voz guiada que indique mediante audio los elementos y botones que voy seleccionando, para facilitar la navegación y comprensión de la aplicación. | 8 |
| HU-32 | Como usuario, quiero consultar las políticas de privacidad y seguridad de Siempre Cerca, para conocer cómo se protege y utiliza la información asociada a mi cuenta y a las funcionalidades de la aplicación. | 2 |

## Patrón de comparación

Para la estimación se utilizó una escala relativa basada en la secuencia de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 y 13 puntos. Los puntos de historia representan complejidad y esfuerzo relativo; no equivalen directamente a horas de trabajo. Como referencia: 2 puntos = muy baja complejidad; 3 = baja; 5 = media; 8 = alta; 13 = muy alta. La comparación considera cantidad de pasos, dependencias, integración con servicios, validaciones, pruebas e incertidumbre técnica. Los valores consignados corresponden a una estimación de referencia y pueden ajustarse por consenso del equipo mediante Planning Poker.