Validando Sprint 1

“Siempre Cerca”

SC

Fecha:04/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/10/2026 | Validación y actualización documental del Sprint 1 | Héctor Cornejo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Siempre Cerca |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 16/11/2026 |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba |
| Docente | Osnellys Andrade |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.866.387-7 | Héctor Patricio Cornejo Moya | h.cornejo@duocuc.cl |
| 21.611.703-4 | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | pau.hidalgov@duocuc.cl |
| 21.243.103-6 | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | me.ortiz@duocuc.cl |
| 27.477.068-6 | Angel Gabriel Rengifo Blanco | an.rengifo@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-01 | Diseñar formulario de registro | 3 | Equipo | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-01 | Validar datos y crear cuenta | 8 | Equipo |  | 6 | 2 |  |  | 8 | A |
| HU-02 | Diseñar formulario de acceso | 2 | Equipo | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-02 | Validar credenciales y permitir ingreso | 6 | Equipo |  | 3 | 3 |  |  | 6 | A |
| HU-09 | Implementar cierre de sesión | 2 | Equipo |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| HU-09 | Validar término de sesión | 2 | Equipo |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| HU-18 | Diseñar e implementar recuperación por correo | 7 | Equipo |  |  | 2 | 5 |  | 7 | A |
| HU-18 | Validar recuperación de contraseña | 2 | Equipo |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| Base | Estructura inicial, pruebas y cierre | 10 | Equipo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Vincularse con un adulto mayor | Por estimar | Alta |
| HU-19 | Aceptar solicitud de vinculación | Por estimar | Alta |
| HU-03 | Visualizar ubicación actual | Por estimar | Alta |
| HU-04 | Compartir ubicación | Por estimar | Alta |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor | Por estimar | Alta |
| HU-05 | Activar botón de emergencia | Por estimar | Alta |
| HU-15 | Recibir notificaciones de emergencia | Por estimar | Alta |