ACT-S02

ACTA DE REVISIÓN Y CIERRE – SPRINT 2

| Proyecto | Siempre Cerca | Código | ACT-S02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 | Estado | Cerrado con observación técnica |
| Duración | 5 días | Tareas planificadas | 20 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Angel Rengifo · Héctor Cornejo | Metodología | Scrum |
| Revisión | Revisión interna del equipo | Observación principal | Precisión de geolocalización |

# 1. Objetivo del Sprint

Desarrollar las funcionalidades necesarias para permitir la vinculación entre el adulto mayor y su cuidador, incorporando además las herramientas iniciales de geolocalización de Siempre Cerca.

# 2. Historias de usuario comprometidas y resultado

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Vincular adulto mayor | Alta | Completada |
| HU-19 | Aceptar solicitud de vinculación | Alta | Completada |
| HU-03 | Visualizar ubicación actual | Alta | Completada |
| HU-04 | Compartir ubicación | Alta | Completada |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor | Alta | Completada |

Resultado general: 20 de 20 tareas planificadas quedaron registradas en estado “Terminado” en el Scrum Board de Trello.

# 3. Revisión del incremento

En la Sprint Review se verificaron el proceso de vinculación entre cuidador y adulto mayor, la aceptación de solicitudes, la obtención de la ubicación actual, la compartición de ubicación y la visualización de la posición del adulto mayor desde el perfil del cuidador. El equipo comprobó que estas funcionalidades operan dentro de la aplicación y permiten continuar con las etapas posteriores de seguimiento, alertas y seguridad.

# 4. Cumplimiento de la Definition of Done

Las funcionalidades fueron implementadas de acuerdo con las historias de usuario seleccionadas.

El código fue integrado correctamente al proyecto y la información necesaria pudo almacenarse o consultarse.

La vinculación entre cuidador y adulto mayor fue probada por el equipo.

Las funciones de geolocalización permitieron obtener y visualizar coordenadas dentro de la aplicación.

La información de ubicación pudo ser consultada por el usuario autorizado.

No se registraron errores que impidieran el funcionamiento principal de las historias completadas.

Las tareas verificadas fueron trasladadas a la columna “Terminado” en Trello.

# 5. Seguimiento, impedimentos y esfuerzo

| Impedimento principal | IMP-01: diferencias de precisión en la ubicación obtenida mediante geolocalización. |
| --- | --- |
| Impacto | Medio. La observación no bloqueó el desarrollo ni impidió completar las tareas planificadas. |
| Acción realizada | Se revisaron coordenadas, permisos de ubicación y visualización en el mapa, realizando pruebas en dispositivo. |
| Esfuerzo | 50 horas estimadas para el Sprint. La distribución diaria fue reconstruida de forma retrospectiva y es aproximada. |
| Burndown | El Sprint finalizó con 0 horas pendientes y las 20 tareas registradas como terminadas. |

# 6. Evidencias asociadas

Scrum Board de Trello del Sprint 2 con las 20 tareas en estado “Terminado”.

Burndown Chart del Sprint 2.

Evidencia del proceso de vinculación mediante código o QR.

Evidencia de visualización de la ubicación del adulto mayor desde el perfil del cuidador.

Pruebas de obtención y visualización de coordenadas en dispositivo.

# 7. Retroalimentación y retrospectiva

La revisión interna determinó mantener el flujo de vinculación entre cuidador y adulto mayor y continuar utilizándolo como base para las funcionalidades de seguimiento y geolocalización. También se acordó mantener el control de acceso a la información de ubicación según la vinculación y los permisos correspondientes.

La principal oportunidad de mejora identificada fue la precisión de la geolocalización. Aunque la aplicación obtiene y representa la ubicación en el mapa, se observaron diferencias respecto de la posición real del dispositivo en algunas pruebas. Asimismo, se mantuvo como mejora el registro más constante de las horas de trabajo para evitar depender de estimaciones retrospectivas en los siguientes Burndown Chart.

# 8. Acuerdos para el siguiente Sprint

Continuar realizando pruebas y ajustes sobre la precisión de la geolocalización.

Mantener la revisión de la correcta asociación entre cuidador y adulto mayor.

Utilizar la vinculación y ubicación como base para incorporar seguimiento, alertas y seguridad.

Mantener el seguimiento mediante Trello y registrar con mayor detalle el avance y las horas de trabajo.

# 9. Cierre del Sprint

Estado de cierre: CERRADO CON OBSERVACIÓN TÉCNICA. Las cinco historias de usuario y las 20 tareas planificadas fueron consideradas completadas por el equipo. La precisión de la geolocalización se mantiene registrada para continuar su revisión en las siguientes etapas.

Alcance de esta acta: El documento formaliza la revisión interna y el cierre documentado del Sprint 2. No constituye una aprobación externa del mandante ni de la docente.

| Responsabilidad | Nombre / equipo | Constancia |
| --- | --- | --- |
| Revisión y cierre interno | Equipo de proyecto Siempre Cerca | Firma / fecha: __________________________ |