| Fecha Reunión: | 29/09/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: No registrada | Hasta: No registrada |  |  |
| Lugar Reunión: | Remota vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Planificación del Sprint 2 de Siempre Cerca |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol |  |
|  | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | SI | Product Owner |  |
|  | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | SI | Scrum Master / Development Team |  |
|  | Héctor Patricio Cornejo Moya | SI | Development Team |  |
|  | Angel Gabriel Rengifo Blanco | SI | Development Team |  |
|  | — | — | — |  |
|  | — | — | — |  |
| Resumen de lo tratado: | Se revisaron los resultados del Sprint 1 y las prioridades del Product Backlog. Para el Sprint 2 se definió trabajar en la vinculación entre cuidador y adulto mayor, la aceptación de la solicitud de vinculación y las funcionalidades iniciales de geolocalización: obtener, compartir y visualizar la ubicación del adulto mayor desde el perfil del cuidador. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | Reuniones de seguimiento durante el Sprint 2 y Sprint Review al cierre. |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se acuerda ejecutar un Sprint de 5 días con foco en HU-10, HU-19, HU-03, HU-04 y HU-11. A partir de estas historias se consideran 20 tareas, administradas en Trello mediante las columnas Backlog/Pendiente, Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. El equipo realizará pruebas progresivas sobre la vinculación y geolocalización, verificando permisos, coordenadas, compartición de ubicación y visualización en mapa antes de marcar las tareas como terminadas. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar HU-10, HU-19, HU-03, HU-04 y HU-11, realizar las pruebas correspondientes y mantener actualizado el Scrum Board. | Equipo de proyecto | A | Cierre Sprint 2 | Pendiente |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| Mantener la base funcional del Sprint 1 y continuar las pruebas sobre registro, acceso y roles. | Equipo de proyecto | A | Inicio Sprint 2 | OK |