Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Siempre Cerca |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | Fecha (poner) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Paul Hidalgo (Scrum Master / Development Team) Héctor Cornejo (Development Team) Angel Rengifo (Development Team) |
| Personas que asistieron a la reunión | Paul Hidalgo Héctor Cornejo Angel Rengifo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se completaron las 20 tareas planificadas del Sprint 2 y todas quedaron en estado “Terminado” en Trello. • El trabajo colaborativo y el uso de Trello permitieron organizar y seguir las actividades del Sprint. • Se completó la vinculación entre cuidador y adulto mayor, incluida la aceptación de la solicitud. • Se implementaron y probaron la obtención, compartición y visualización de ubicación. • El cuidador pudo visualizar en el mapa la ubicación del adulto mayor vinculado. • La observación de precisión de geolocalización no bloqueó el cumplimiento del Sprint. | • En algunas pruebas las coordenadas presentaron diferencias respecto a la posición real del dispositivo. • La geolocalización requirió pruebas y ajustes adicionales para revisar su precisión. • No se registraron las horas diariamente, por lo que el Burndown Chart utilizó una estimación retrospectiva. | • Continuar las pruebas y ajustes sobre la precisión de la geolocalización. • Seguir verificando la correcta asociación entre cuidador y adulto mayor. • Mantener el acceso a la ubicación restringido según vinculación y permisos. • Registrar con mayor constancia las horas de trabajo en los próximos Sprints. • Usar vinculación y geolocalización como base para seguimiento, alertas y seguridad. |