ACT-S03

ACTA DE REVISIÓN Y CIERRE – SPRINT 3

| Proyecto | Siempre Cerca | Código | ACT-S03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 | Estado | Cerrado con pendientes |
| Duración | 5 días | Historias consideradas | 12 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Angel Rengifo · Héctor Cornejo | Metodología | Scrum |
| Revisión | Revisión interna del equipo | Pendientes | HU-12 · HU-14 · HU-16 |

# 1. Objetivo del Sprint

Avanzar en el desarrollo e implementación de las funcionalidades priorizadas de Siempre Cerca, complementando los flujos principales para los roles de adulto mayor y cuidador/familiar, con énfasis en geolocalización, seguridad, comunicación y seguimiento.

# 2. Historias de usuario consideradas y resultado

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Visualizar ubicación actual | Alta | Completada |
| HU-04 | Compartir ubicación | Alta | Completada |
| HU-05 | Activar botón de emergencia | Alta | Completada |
| HU-06 | Visualizar dirección registrada | Media | Completada |
| HU-07 | Configurar notificaciones, sonidos y vibraciones | Baja | Completada |
| HU-08 | Recibir recordatorios | Baja | Completada |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor | Alta | Completada |
| HU-13 | Configurar zonas seguras | Media | Completada |
| HU-15 | Recibir notificaciones de emergencia | Alta | Completada |
| HU-12 | Consultar historial de movimientos | Media | Pendiente |
| HU-14 | Recibir alertas de zonas seguras | Media | Pendiente |
| HU-16 | Registrar contactos de emergencia | Media | Pendiente |

Resultado general: 9 de las 12 historias consideradas quedaron en estado “Terminado”; HU-12, HU-14 y HU-16 permanecieron en Backlog/Pendiente.

# 3. Revisión del incremento

En la Sprint Review se verificaron avances en geolocalización, visualización de ubicación, seguridad, emergencias, zonas seguras, notificaciones y herramientas de apoyo. También se realizaron pruebas y ajustes para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas. Las historias HU-12, HU-14 y HU-16 no fueron consideradas terminadas y se trasladaron como trabajo pendiente para las siguientes etapas.

# 4. Cumplimiento de la Definition of Done

Una historia se consideró terminada cuando su funcionalidad fue implementada, pudo utilizarse dentro de la aplicación, interactuó correctamente con los componentes necesarios y respetó los roles y permisos correspondientes. Las historias que aún requerían desarrollo, pruebas o ajustes adicionales no se consideraron terminadas.

Las funcionalidades terminadas fueron probadas durante el desarrollo.

Se realizaron ajustes sobre errores identificados en la ejecución.

Las historias pendientes no fueron registradas como completadas.

El tablero de Trello mantuvo visibles las historias terminadas y las pendientes.

# 5. Seguimiento, impedimentos y esfuerzo

| IMP-01 | Diferencias de precisión en la geolocalización. Impacto medio; se mantuvo en revisión mediante pruebas en dispositivo. |
| --- | --- |
| IMP-02 | Algunas funcionalidades requirieron pruebas y ajustes adicionales para funcionar correctamente junto con otros componentes. Estado: en revisión. |
| IMP-03 | HU-12, HU-14 y HU-16 no alcanzaron a completarse durante el Sprint. Estado: pendiente. |
| Esfuerzo | 48 horas estimadas inicialmente, considerando 4 horas por historia. |
| Burndown | El Sprint cerró con 12 horas pendientes, asociadas a las tres historias no completadas. |

# 6. Evidencias asociadas

Scrum Board de Trello del Sprint 3 con las historias terminadas y pendientes.

Burndown Chart del Sprint 3, con 12 horas pendientes al cierre.

Evidencias de geolocalización y visualización de ubicación mediante mapa.

Evidencias de funcionalidades de seguridad, emergencias, notificaciones y herramientas de apoyo.

Registros de pruebas y ajustes efectuados durante el Sprint.

# 7. Retroalimentación y retrospectiva

La retroalimentación de usuarios reforzó la necesidad de mantener una interfaz sencilla, elementos visuales claramente identificables, textos legibles, buen contraste y acceso rápido a las funciones de seguridad. El botón SOS recibió especial atención por su importancia dentro de la solución.

La retrospectiva destacó el avance en geolocalización, seguridad, emergencias y seguimiento, además del uso de Trello para visualizar el trabajo. Como dificultades se mantuvieron la precisión de la geolocalización, las pruebas de integración y el tiempo disponible para completar todas las historias.

# 8. Acuerdos para el siguiente Sprint

Continuar el desarrollo de HU-12 Consultar historial de movimientos.

Continuar el desarrollo de HU-14 Recibir alertas de zonas seguras.

Continuar el desarrollo de HU-16 Registrar contactos de emergencia.

Avanzar en la integración progresiva de los distintos componentes de la aplicación.

Mantener pruebas durante el desarrollo para detectar errores y facilitar ajustes antes de la validación final.

# 9. Cierre del Sprint

Estado de cierre: CERRADO CON PENDIENTES. El Sprint 3 permitió avanzar en la mayoría de las funcionalidades consideradas, pero HU-12, HU-14 y HU-16 permanecieron pendientes al cierre y deberán continuar su desarrollo en la siguiente etapa.

Alcance de esta acta: El documento formaliza la revisión interna y el cierre documentado del Sprint 3. No constituye una aprobación externa del mandante ni de la docente.

| Responsabilidad | Nombre / equipo | Constancia |
| --- | --- | --- |
| Revisión y cierre interno | Equipo de proyecto Siempre Cerca | Firma / fecha: __________________________ |