Acta Constitución de Proyecto

“Siempre Cerca”

Fecha: 06/10/2026

# Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC Plaza Norte |
| --- | --- |
| Proyecto | Siempre Cerca |
| Fecha de preparación | 15/08/2026 |
| Cliente | Usuarios finales (adultos mayores y familiares) |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba / Quilicura |
| Gerente de Proyecto | Melanie Ortiz |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Institución patrocinadora | Duoc UC Plaza Norte | Ingeniería en Informática |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto busca desarrollar una aplicación móvil orientada al monitoreo y seguridad de adultos mayores, permitiendo a sus familiares o cuidadores conocer su ubicación, recibir alertas y responder oportunamente ante situaciones de emergencia. El proyecto nace debido a la necesidad de mejorar la comunicación y seguridad de adultos mayores que viven solos, presentan problemas de memoria, enfermedades crónicas o requieren supervisión constante. La solución busca aportar mediante el uso de tecnologías como geolocalización, bases de datos en la nube y servicios digitales.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución tecnológica denominada “Siempre Cerca”, orientada a mejorar la seguridad y el acompañamiento de adultos mayores que viven solos o alejados de sus familiares. La solución contempla una aplicación móvil que permitirá gestionar usuarios, vincular adultos mayores con familiares o cuidadores, compartir y visualizar ubicación, generar alertas de emergencia y administrar información relevante para apoyar el acompañamiento a distancia. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá: - Ubicación GPS en tiempo real. - Botón de emergencia. - Envío de alertas a familiares. - Gestión de información médica. - Registro de usuarios. - Administración de información mediante servicios en la nube. Entregables principales: - Documento de requerimientos. - Diseño de arquitectura del sistema. - Prototipos de interfaz. - Aplicación móvil funcional. - Base de datos implementada. - Pruebas de calidad y seguridad. - Documentación final del proyecto.

# Requerimientos de alto nivel

# Requerimientos del producto

Los requerimientos del producto son los siguientes: - Aplicación móvil intuitiva para adultos mayores y cuidadores. - Sistema de registro e inicio de sesión - Diferenciación de roles entre adulto mayor y familiar/cuidador. - Sistema de autenticación de usuarios. - Vinculación entre adulto mayor y cuidador mediante código. - Ubicación GPS en tiempo real. - Gestión de conectados de emergencias. - Sistema de alertas y emergencias. - Gestión segura de información de usuarios. - Almacenamiento seguro de información. - Integración con servicios externos como mapas y nube. - Compatibilidad con dispositivos Android.

## Requerimientos del proyecto

Los requerimientos del proyectos son: - Aplicar metodología Scrum para organizar el desarrollo. - Cumplir con las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas. - Mantener documentación del proyecto actualizada. - Realizar pruebas funcionales, no funcionales y de seguridad. - Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. - Validar la solución con usuarios. - Desarrollar la solución dentro del período académico establecido.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una aplicación móvil con las funcionalidades principales definidas para monitoreo y seguridad. | Desarrollar una aplicación móvil funcional que implemente las funcionalidades priorizadas para el monitoreo, acompañamiento y seguridad de adultos mayores, de acuerdo con el Product Backlog definido. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Finalizar el proyecto dentro del periodo establecido. | Finalizar el proyecto dentro del período establecido, cumpliendo las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación según el cronograma definido. |
| Costo |  |
| Utilizar herramientas y servicios disponibles, priorizando soluciones gratuitas o de bajo costo. | Mantener los costos del proyecto dentro del presupuesto estimado, utilizando herramientas gratuitas o planes de bajo costo para desarrollo, almacenamiento y servicios externos. |
| Calidad |  |
| Entregar una aplicación funcional, segura y validada mediante pruebas. | Entregar una aplicación funcional, segura y usable, considerando como referencia la ISO/IEC 25010:2023 y validando el producto mediante pruebas funcionales, no funcionales, de seguridad y validación con usuarios. |
| Desarrollar una aplicación con un alto nivel de usabilidad, de acuerdo con las características de usabilidad definidas en la norma ISO/IEC 25010:2023. | Aprobar las pruebas de usabilidad con una satisfacción de al menos el 90% de los usuarios participantes. |
| Disponibilidad y acceso del sistema. | El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 98% durante el período de validación, permitiendo que los usuarios puedan acceder a las funcionalidades principales sin interrupciones críticas. |
| Otros |  |
| Garantizar la seguridad de la información mediante la aplicación de buenas prácticas basadas en la ISO/IEC 27001, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos gestionados por la aplicación. | El proyecto será considerado exitoso cuando la aplicación implemente medidas de seguridad como autenticación de usuarios, control de acceso por roles, protección de datos almacenados y gestión adecuada de permisos, validándose mediante pruebas de seguridad. |
| Cumplir los objetivos del proyecto mediante la implementación de las funcionalidades priorizadas y la validación de la solución desarrollada. | Implementar al menos el 90% de las historias de usuario priorizadas, aprobar al menos el 90% de los casos de prueba, someter el 100% de las funcionalidades críticas a pruebas y obtener una valoración positiva de al menos el 80% en la validación con usuarios. |

# Premisas y Restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Premisa | Los usuarios contarán con dispositivos móviles compatibles con la aplicación. |
| Premisa | Los usuarios dispondrán de conexión a Internet para las funciones que requieren comunicación con la nube. |
| Premisa | Los servicios cloud seleccionados estarán disponibles durante el desarrollo. |
| Premisa | Los usuarios proporcionarán la información necesaria para configurar sus perfiles y contactos de emergencia. |
| Restricción | El tiempo disponible para el desarrollo está limitado por el período académico. |
| Restricción | Los recursos humanos y económicos disponibles son limitados. |
| Restricción | Algunas funcionalidades dependen de servicios externos como GPS, APIs, notificaciones y servicios cloud. |
| Restricción | La precisión del GPS puede variar dependiendo de la cobertura y ubicación del dispositivo. |
| Restricción | El consumo de batería puede aumentar debido al uso de GPS y servicios en segundo plano. |
| Restricción | Algunas funcionalidades pueden estar condicionadas por los permisos y restricciones del sistema operativo móvil. |
| Restricción | La aplicación estará limitada inicialmente a dispositivos Android compatibles con las versiones definidas durante el desarrollo. |
| Restricción | La disponibilidad de funciones como ubicación en tiempo real dependerá de que el usuario otorgue los permisos necesarios para el acceso a la ubicación del dispositivo. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Problemas técnicos durante el desarrollo. - Cambios en los requerimientos del proyecto. - Problemas con servicios externos utilizados por la aplicación. - Falta de tiempo para completar las funcionalidades planificadas. - Mala distribución del tiempo y recursos disponibles. - Baja adopción o dificultades de uso por parte de los usuarios finales. - Falta de dominio de algunas tecnologías necesarias para la implementación. - Problemas de precisión en la ubicación GPS. - Problemas de seguridad o protección de datos sensibles. - Restricciones de permisos o compatibilidad con dispositivos móviles.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Análisis de la problemática y solución | 15/08/2026 |
| Evaluación del proyecto. | 18/08/2026 |
| Acta de constitución | 23/08/2026 |
| Identificación de stakeholders | 24/08/2026 |
| Descubrimiento y visión. | 28/08/2026 |
| Definición del producto | 31/08/2026 |
| Requisitos Funcionales | 03/09/2026 |
| Requisitos No Funcionales | 03/09/2026 |
| Creación de historias de usuarios. | 05/09/2026 |
| Especificación de reglas de negocio. | 05/09/2026 |
| Diseño de la arquitectura | 07/09/2026 |
| Modelamiento de la base de datos. | 08/09/2026 |
| Diseño de la base de datos | 09/09/2026 |
| Creación de Mockup | 10/09/2026 |
| Diseño de Seguridad | 10/09/2026 |
| Desarrollo de Épicas | 12/09/2026 |
| Creación y priorización del Product Backlog. | 13/09/2026 |
| Definición de entregables | 13/09/2026 |
| Mapa de Historias de Usuario | 13/09/2026 |
| Plan de lanzamiento | 14/09/2026 |
| Primer Sprint | 21/09/2026 |
| Segundo Sprint | 28/09/2026 |
| Tercer Sprint | 05/10/2026 |
| Cuarto Sprint | 12/10/2026 |
| Plan de pruebas de calidad | 17/10/2026 |
| Pruebas Funcionales | 21/10/2026 |
| Pruebas No Funcionales | 23/10/2026 |
| Corrección de errores y ajustes | 26/10/2026 |
| Validación del proyecto | 27/10/2026 |
| Evaluación y factibilidad económica. | 31/10/2026 |
| Arquitectura de despliegue | 04/11/2026 |
| Manual de instalación | 08/11/2026 |
| Manual de usuario | 11/11/2026 |
| Plan de continuidad y mantenimiento | 15/11/2026 |
| Cierre del proyecto. | 16/11/2026 |

# Presupuesto estimado

¦ Recurso ¦ Costo estimado ¦ ------------------------------------------------- ¦ Product Owner → $0 ¦ Scrum Master → $0 ¦ Desarrolladores → $0 ¦ Supabase → $0 ¦ Google Maps API → $0 ¦ Vercel → $0 ¦ Postman → $0 ¦ Figma → $0 ¦ Github → $0 ¦ Brevo → $0 ¦ Firebase Cloud Messaging API →$0 ¦ Leaflet.js → $0 ¦ Equipos de desarrollo → Recursos propios ¦ Total estimado Bajo costo

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Melanie Ortiz | Gerente del proyecto / Jefe de proyecto | Duoc UC Plaza Norte | Alta |
| Paul Hidalgo | Desarrollador / QA Tester | Duoc UC Plaza Norte | Media |
| Héctor Cornejo | Desarrollador / QA Tester | Duoc UC Plaza Norte | Media |
| Angel Rengifo | Database Administrator /Desarrollador | Duoc UC Plaza Norte | Media |
| Adulto mayor | Usuario principal de la aplicación | Usuario final | Baja |
| Familiar / Cuidador | Usuario administrador de seguimiento | Usuario final | Baja |
| Profesional de apoyo (opcional) | Usuario secundario | Área de cuidado o asistencia | Baja |
| Municipalidad Huechuraba | Representante municipal | Municipalidad correspondiente | Baja |
| Municipalidad Quilicura | Representante municipal | Municipalidad correspondiente | Baja |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será considerado aprobado cuando: - Se han implementado las funcionalidades priorizadas del Product Backlog. - Las funcionalidades principales han sido sometidas a pruebas funcionales y de calidad. - Se hayan corregido los errores críticos detectados durante las etapas de prueba. - La aplicación cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. - La información almacenada se encuentra protegida mediante mecanismos de seguridad y control de acceso. - Se ha realizado una marcha blanca de la solución para validar su funcionamiento. - Los usuarios pueden utilizar las funciones principales de la aplicación de manera intuitiva. - Se hayan completado los entregables y documentación solicitada del proyecto. - El proyecto ha sido validado por el equipo responsable y el docente guía.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Melanie Ortiz | Gerente / Jefe de Proyecto | Duoc UC Plaza Norte | Alta |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Alcance | Coordinar y supervisar el cumplimiento del alcance definido y gestionar solicitudes de cambio. |
| Cronograma | Coordinar las actividades, Sprints y fechas de entrega del proyecto. |
| Recursos | Coordinar la distribución de tareas y utilización de los recursos disponibles. |
| Requerimientos | Coordinar el levantamiento, documentación y priorización de requerimientos junto al equipo. |
| Calidad | Supervisar que se realicen las pruebas y validaciones necesarias antes de los entregables. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Melanie Ortiz | Gestión de Proyecto. | Coordinación, requerimientos y seguimiento. |
| Paul Hidalgo | Desarrollo. | Desarrollo Full Stack y QA. |
| Héctor Cornejo | Desarrollo / Base de Datos. | Desarrollo, base de datos y pruebas. |
| Angel Rengifo | DevOps / Infraestructura. | Arquitectura, nube, infraestructura, integración y seguridad. |
| Supabase | Servicios Cloud. | Base de datos, autenticación, almacenamiento y servicios backend. |
| Dispositivos móviles de prueba | Recursos del equipo | Pruebas de la aplicación. |

| Hardware |  |
| --- | --- |
| Notebooks | Computadores (PC) |
| Procesador: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior. Memoria RAM: 16 GB. Almacenamiento: 512 GB SSD. Sistema operativo: Windows 11. Uso: Desarrollo de aplicación, pruebas, gestión de base de datos y documentación. | Procesador: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 o superior. Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce / AMD Radeon dedicada o gráficos Memoria RAM: 16 GB. Almacenamiento: 512 GB SSD o superior. Sistema operativo: Windows 11. Uso: Desarrollo, pruebas de funcionamiento y ejecución de herramientas necesarias para el proyecto. |
| Software y otros |  |
| Software: - Sistema operativo: Windows 11. - Editor de código: Visual Studio Code. - Entorno de desarrollo móvil: Android Studio. - Control de versiones: Git y GitHub. - Gestión del proyecto: herramientas colaborativas digitales. Framework: - Ionic Framework. - Lenguaje: Angular + TypeScript. - Diseño de interfaces: HTML5, CSS y componentes Ionic. - Plataforma objetivo: Dispositivos móviles Android. Backend: - Plataforma Backend como servicio (BaaS): Supabase. - Base de datos: PostgreSQL. - Autenticación: Supabase Auth. - Gestión de permisos: Row Level Security (RLS). - Almacenamiento: Supabase Storage. | Despliegue: - Aplicación móvil compilada para Android mediante Ionic Capacitor. - Generación de APK para pruebas e instalación en dispositivos móviles. - Base de datos y servicios backend alojados en Supabase Cloud. - Control de versiones y almacenamiento del código fuente mediante GitHub. Seguridad: - Autenticación de usuarios mediante Supabase Auth. - Control de acceso mediante roles: - Adulto mayor. - Familiar/Cuidador. - Protección de información mediante políticas Row Level Security (RLS). - Gestión segura de permisos de ubicación y acceso a datos personales. - Comunicación segura mediante protocolos HTTPS. |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Duoc UC | 15/08/2026 |  |
| Melanie Ortiz – Gerente de Proyecto | 15/08/2026 |  |