# Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Siempre Cerca

| Nombre del Proyecto | Siempre Cerca. |
| --- | --- |
| Preparado Por | Grupo 05 – Melanie Ortiz, Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo. |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/28/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Plan de Gestión de Calidad adaptado al proyecto Siempre Cerca |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

La calidad de Siempre Cerca se evaluará considerando el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales, la seguridad de la información y la facilidad de uso para adultos mayores. - Interfaz simple, intuitiva y accesible, con textos, botones e iconos fáciles de identificar. - Funcionamiento confiable de las funciones críticas: botón SOS, alertas, vinculación y geolocalización. - Protección de datos personales y de ubicación mediante autenticación, roles y controles de acceso. - Respuesta oportuna del sistema: alertas en un máximo de 5 segundos y actualización manual de ubicación en un máximo de 5 segundos. - Compatibilidad y funcionamiento estable en dispositivos Android considerados para las pruebas. - Aplicación de pruebas y validaciones con usuarios para detectar errores y oportunidades de mejora antes de la entrega final.

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Los interesados considerados para la gestión de calidad son: - Adultos mayores: usuarios principales; requieren una aplicación comprensible, accesible, segura y fácil de utilizar. - Familiares/cuidadores: requieren información confiable sobre ubicación, alertas, estados y eventos del adulto mayor vinculado. - Municipalidad de Huechuraba: patrocinador principal y actor institucional vinculado al levantamiento y validación del proyecto. - Municipalidad de Quilicura: actor externo que ha participado en una instancia adicional de levantamiento y validación con adultos mayores. - Equipo de desarrollo: Melanie Ortiz, Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo; responsables del análisis, desarrollo, pruebas, integración y documentación. - Docente: Osnellys Andrade, responsable de orientar y retroalimentar el avance académico del proyecto. - Duoc UC: institución académica que establece los lineamientos y criterios de evaluación del Proyecto APT.

- Alcance Inicial del Proyecto

El alcance inicial contempla una solución móvil de asistencia y monitoreo preventivo para adultos mayores independientes, con funcionalidades diferenciadas para adulto mayor y familiar/cuidador. - Registro, autenticación, recuperación de acceso y diferenciación de roles. - Vinculación segura entre adulto mayor y familiar/cuidador. - Geolocalización, visualización en mapa, compartición de ubicación y navegación hacia el hogar. - Botón SOS, alertas, zonas seguras, contactos de emergencia, recordatorios e historial de eventos. - Backend y base de datos centralizada mediante Supabase, con controles de acceso y protección de información. - Pruebas funcionales y no funcionales, validación con usuarios, documentación y preparación para despliegue. Fuera del alcance inicial: diagnóstico o atención médica, administración de medicamentos, monitoreo permanente de signos vitales y desarrollo de hardware propio.

- Línea Base del cronograma

La línea base del cronograma se encuentra definida en la Carta Gantt del proyecto y considera el período académico comprendido entre el 11/08/2026 y el 16/11/2026. - Inicio y análisis: definición de problemática, objetivos, alcance, interesados y levantamiento de requerimientos. - Diseño: arquitectura, base de datos, seguridad, interfaces y planificación de pruebas. - Desarrollo iterativo: ejecución de cuatro Sprint para construir, ampliar e integrar las funcionalidades priorizadas. - Pruebas y validación: pruebas funcionales y no funcionales, corrección de errores y validación con usuarios. - Despliegue y cierre: arquitectura de despliegue, manuales, continuidad/mantenimiento y documentación final. Los cambios relevantes que afecten alcance o fechas deberán registrarse y evaluarse antes de modificar la línea base.

- Registro de Riesgos

Riesgos principales que pueden afectar la calidad del proyecto: - R-01 – Precisión de geolocalización: Probabilidad media / Impacto alto. Realizar pruebas en dispositivos, revisar permisos, frecuencia de actualización y representación de coordenadas. - R-02 – Pérdida de conectividad: Probabilidad media / Impacto alto. Gestionar estados sin conexión y validar el comportamiento de funciones dependientes de internet. - R-03 – Seguridad y privacidad: Probabilidad media / Impacto alto. Aplicar autenticación, roles, RLS y restricción de acceso a datos personales y ubicación. - R-04 – Crecimiento del alcance: Probabilidad alta / Impacto medio. Priorizar el Product Backlog y evitar que nuevas funcionalidades retrasen integración, pruebas y cierre. - R-05 – Dependencia de servicios externos: Probabilidad media / Impacto medio. Verificar disponibilidad y funcionamiento de Supabase, mapas, notificaciones y demás servicios utilizados. - R-06 – Problemas de usabilidad/accesibilidad: Probabilidad media / Impacto alto. Validar con adultos mayores y ajustar textos, contraste, botones, navegación y herramientas de accesibilidad. - R-07 – Errores de integración: Probabilidad media / Impacto alto. Integrar de forma progresiva, ejecutar pruebas de regresión y corregir defectos antes de la validación final.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

Los KPI iniciales se utilizarán para comprobar el cumplimiento de atributos de calidad relevantes para Siempre Cerca: - KPI-01 – Alertas: Tiempo desde la activación hasta la generación del aviso: ≤ 5 segundos. - KPI-02 – Actualización manual de ubicación: Tiempo de respuesta: ≤ 5 segundos. - KPI-03 – Actualización automática de ubicación: Intervalo máximo objetivo: ≤ 5 minutos. - KPI-04 – Disponibilidad: Disponibilidad objetivo de la aplicación y servicios principales: ≥ 98%. - KPI-05 – Seguridad: 100% de las pruebas de acceso a ubicación deben respetar autenticación, rol y vinculación autorizada. - KPI-06 – Usabilidad: Al menos 80% de los usuarios evaluados debe considerar la interfaz fácil o muy fácil de comprender/navegar. - KPI-07 – Visibilidad de SOS: Al menos 80% de los adultos mayores evaluados debe identificar el botón SOS sin dificultad. - KPI-08 – Defectos críticos: 0 defectos críticos abiertos al momento de la validación y entrega final.