Documento de Gestión De Alcance

Siempre Cerca

Fecha: 28/09/2026

Tabla de contenido

| Definición de alcance del proyecto o fase…………………………….……….. | 4 |
| --- | --- |
| Requerimientos del cliente…………………………………………..……………. | 5 |
| Activos de los procesos de la organización……………………………..………. | 6 |
| Factores ambientales de la empresa………………………………..…………… | 7 |
| Estándar para la dirección de proyectos………………………….…………….. | 8 |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Sede Plaza Norte |
| --- | --- |
| Proyecto | Siempre Cerca |
| Fecha de preparación | 28/09/2026 |
| Cliente | Usuarios finales: adultos mayores y familiares/cuidadores |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba |
| Gerente / Líder de Proyecto | Melanie Scarlett Ortiz Fernández |
| Docente guía | Osnellys Andrade |
| Periodo del proyecto | 11/08/2026 al 16/11/2026 |

Este documento define el alcance actual de Siempre Cerca y establece los límites, requerimientos generales, activos disponibles y condiciones de entorno que deben considerarse durante el desarrollo del proyecto.

Definición de alcance del proyecto o fase

Siempre Cerca corresponde al desarrollo de una aplicación móvil orientada al acompañamiento, seguridad y autonomía de adultos mayores, permitiendo la interacción con familiares o cuidadores mediante herramientas de ubicación, asistencia y seguimiento.

Alcance incluido

• Aplicación móvil para los roles de adulto mayor y familiar/cuidador, con registro, autenticación, recuperación de acceso y gestión básica de perfil.

• Vinculación segura entre adulto mayor y familiar/cuidador mediante código, con control de permisos según rol.

• Geolocalización mediante GPS, visualización en mapa, compartición de ubicación y apoyo de navegación hacia el domicilio registrado.

• Botón SOS, alertas de emergencia, notificaciones, contactos de emergencia, estados del adulto mayor y seguimiento de eventos.

• Zonas seguras, historial de eventos o movimientos y visualización de información relevante para usuarios autorizados.

• Gestión de recordatorios de medicamentos o actividades, incluyendo creación, visualización, edición, eliminación y activación/desactivación.

• Funciones de accesibilidad, incluyendo modo daltónico y modo de voz guiada para apoyar la navegación dentro de la aplicación.

• Actividades cognitivas y recreativas integradas: memoria, sopa de letras, rompecabezas, tres en línea y memoria de secuencias.

• Políticas de privacidad y seguridad disponibles dentro de la aplicación, además de mecanismos de autenticación, autorización y protección de datos.

• Backend, base de datos centralizada, pruebas, documentación y actividades de validación asociadas a las funcionalidades priorizadas.

Exclusiones del alcance

• Prestación de servicios médicos, diagnóstico clínico o reemplazo de profesionales de salud y servicios de emergencia.

• Administración de medicamentos, recetas o tratamientos farmacológicos.

• Monitoreo permanente de signos vitales e integración con dispositivos médicos especializados.

• Desarrollo de hardware propio o dispositivos físicos complementarios.

• Reconocimiento automático de caídas, inteligencia artificial predictiva y una plataforma web administrativa institucional en la versión actual.

Requerimientos del cliente

Los requerimientos del cliente y de los usuarios se obtienen a partir de la definición del producto, las necesidades identificadas y las instancias de validación realizadas con adultos mayores. Estos requerimientos orientan la priorización del Product Backlog y la evolución de la solución.

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Interfaz simple, legible y fácil de comprender para adultos mayores. | Alta |
| RC-02 | Registro, inicio de sesión y acceso diferenciado según rol. | Alta |
| RC-03 | Vinculación segura entre adulto mayor y familiares o cuidadores autorizados. | Alta |
| RC-04 | Obtención, visualización y compartición de ubicación mediante GPS y mapas. | Alta |
| RC-05 | Botón SOS y mecanismos de alerta para facilitar una respuesta oportuna. | Alta |
| RC-06 | Seguimiento mediante estados, zonas seguras, eventos, historial y contactos de emergencia. | Media |
| RC-07 | Recordatorios y herramientas de apoyo a las actividades cotidianas. | Media |
| RC-08 | Opciones de accesibilidad como modo daltónico y voz guiada. | Media |
| RC-09 | Protección de datos personales y de ubicación con acceso solo a usuarios autorizados. | Alta |
| RC-10 | Actividades cognitivas y recreativas como apoyo complementario para el adulto mayor. | Baja |

Activos de los procesos de la organización

Para la gestión del alcance y el desarrollo de Siempre Cerca se utilizan documentos, herramientas y registros generados por el equipo durante el proyecto. Estos activos permiten mantener trazabilidad, organización y continuidad entre las distintas etapas.

| Activo | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Acta de constitución | Define propósito, actores, objetivos, restricciones y responsabilidades iniciales. |
| Informe principal Capstone | Consolida análisis, definición del producto, requisitos, diseño, Sprints, pruebas y validaciones. |
| Documento de requerimientos | Registra requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio e interfaces. |
| EDT y Carta Gantt | Organizan entregables, actividades, responsables y planificación temporal. |
| Product Backlog y Trello | Permiten priorizar historias de usuario y realizar seguimiento visual del trabajo por Sprint. |
| Repositorio Git / GitHub | Mantiene el código fuente y apoya el control de versiones del desarrollo. |
| Figma y prototipos | Conservan diseños y referencias de interfaz utilizadas durante la definición y ajustes del producto. |
| Google Drive | Centraliza informes, evidencias, planificaciones y documentos compartidos del proyecto. |
| Encuestas y validaciones | Recopilan retroalimentación de adultos mayores y respaldan decisiones de usabilidad y accesibilidad. |
| Registros de pruebas | Documentan verificaciones funcionales, observaciones técnicas y acciones de mejora. |

Factores ambientales de la empresa

El proyecto se desarrolla dentro de un contexto académico y tecnológico que condiciona el alcance, la planificación y las decisiones de implementación. Los principales factores considerados son los siguientes:

| Factor | Impacto en el alcance |
| --- | --- |
| Periodo académico | El desarrollo debe completarse dentro del calendario definido para el Capstone, por lo que la prioridad de las funcionalidades condiciona el alcance final. |
| Recursos del equipo | Se priorizan herramientas gratuitas o de bajo costo y dispositivos disponibles para el equipo. |
| Plataforma móvil | La aplicación se desarrolla y valida principalmente en dispositivos Android. |
| Conectividad | Las funciones de sincronización, alertas y consulta de información requieren acceso a Internet. |
| GPS y permisos | La precisión de ubicación depende del hardware, permisos y condiciones del servicio de geolocalización. |
| Servicios externos | El funcionamiento depende de servicios como Supabase y componentes de mapas/geolocalización utilizados por la solución. |
| Privacidad y seguridad | La información personal y de ubicación debe mantenerse restringida a usuarios autorizados. |
| Características del usuario | La brecha digital, legibilidad y facilidad de interacción de los adultos mayores influyen en el diseño. |
| Disponibilidad para validaciones | Las instancias con adultos mayores y actores municipales dependen de coordinación y disponibilidad externa. |

Estándar para la dirección de proyectos

La dirección de Siempre Cerca se organiza principalmente mediante un enfoque ágil basado en Scrum, complementado con los documentos y controles solicitados para el proyecto académico. El alcance se gestiona de forma incremental, priorizando las funcionalidades según su valor, necesidad y factibilidad dentro del periodo disponible.

Aplicación del enfoque Scrum

| Elemento | Aplicación en Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Product Owner | Melanie Ortiz. Mantiene la visión del producto, apoya la priorización y coordina requerimientos y validaciones. |
| Scrum Master | Paul Hidalgo. Facilita la coordinación del equipo, seguimiento de actividades y resolución de bloqueos. |
| Development Team | Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo, con apoyo colaborativo de Melanie según las necesidades del proyecto. |
| Product Backlog | Concentra y prioriza historias de usuario y funcionalidades del producto. |
| Sprint Backlog | Define las historias y tareas comprometidas para cada Sprint. |
| Scrum Board / Trello | Representa el estado de las actividades mediante Backlog/Pendiente, Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. |
| Sprint Review y Retrospective | Permiten revisar resultados, incorporar retroalimentación y establecer mejoras para la siguiente iteración. |

Control del alcance

Los cambios relevantes de alcance deben analizarse antes de incorporarse al Product Backlog y a la planificación. Cuando un cambio afecte entregables, prioridades, responsabilidades o compromisos externos, deberá registrarse mediante el mecanismo de control de cambios correspondiente y comunicarse a los participantes involucrados.