# Plan de Gestión de Recursos

# del Proyecto

# SIEMPRE CERCA

| Nombre del Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Preparado Por | Melanie Ortiz Paul Hidalgo Héctor Cornejo Angel Rengifo |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/28/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Elaboración inicial del Plan de Gestión de Recursos de Siempre Cerca. |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Siempre Cerca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Melanie Ortiz, Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Melanie Scarlett Ortiz Fernández (Product Owner / coordinación general) |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 28/09/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | Asignación % | Desde | Hasta | Observaciones |
| Gestión y definición del producto | Coordinación general, Product Backlog, validación y cierre | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | 1 | 100% | 11/08/2026 | 16/11/2026 | Product Owner. Coordina el avance general y participa en el desarrollo y validación. |
| Planificación, arquitectura e integración | Sprint Planning, factibilidad, arquitectura e integración de componentes | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | 1 | 100% | 11/08/2026 | 16/11/2026 | Scrum Master / Development Team. Apoya la coordinación y continuidad del proyecto. |
| Calidad, pruebas y documentación | Requisitos no funcionales, pruebas, ajustes, manuales y desarrollo | Héctor Patricio Cornejo Moya | 1 | 100% | 11/08/2026 | 16/11/2026 | Development Team. Responsable principal de calidad, pruebas y documentación técnica asignada. |
| Base de datos, seguridad y despliegue | Modelamiento de BD, seguridad, integración, infraestructura y despliegue | Angel Gabriel Rengifo Blanco | 1 | 100% | 11/08/2026 | 16/11/2026 | Development Team. Responsable principal de BD, seguridad, integración e infraestructura. |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

El propósito de este Plan de Gestión de Recursos es definir cómo se organizará, asignará y coordinará los recursos humanos necesarios para desarrollar Siempre Cerca. El documento permite identificar responsabilidades, establecer la participación de cada integrante y mantener claridad sobre quién debe ejecutar, revisar o apoyar las principales actividades del proyecto. También busca facilitar la coordinación del equipo durante los Sprints, la integración de funcionalidades, las pruebas, la validación con usuarios y el cierre del proyecto.

INTRODUCCIÓN

Siempre Cerca es un proyecto APT orientado al desarrollo de una aplicación móvil de asistencia y monitoreo preventivo para adultos mayores. El equipo está compuesto por cuatro estudiantes que trabajan bajo una organización ágil con roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team. La distribución de recursos se basa en las responsabilidades definidas en la planificación del proyecto y considera actividades de análisis, diseño, desarrollo, base de datos, seguridad, integración, pruebas, validación y documentación. La coordinación se realiza de forma colaborativa, permitiendo redistribuir tareas cuando sea necesario según el avance, las dificultades técnicas y la incorporación de nuevas funcionalidades.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | Equipo de proyecto: Melanie Ortiz, Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo. Revisa cambios relevantes de alcance, funcionalidades, prioridades y documentación, verificando su coherencia con el Product Backlog, los Sprints y la versión del proyecto. |
| Patrocinador del Proyecto | Municipalidad de Huechuraba. Actúa como patrocinador principal y facilita el contexto de aplicación, el acercamiento con usuarios y la retroalimentación necesaria para orientar y validar la solución. |
| Director del Proyecto | Melanie Scarlett Ortiz Fernández (Product Owner / coordinación general). Coordina y realiza seguimiento al proyecto, gestiona el Product Backlog, apoya la definición del producto, la validación y el cierre. |
| Gerente de Configuración | Paul Andrés Hidalgo Vásquez (Scrum Master). Apoya el control y seguimiento de cambios, la organización de los Sprints, la coordinación del equipo y la integración de los componentes del sistema. |
| Ingenieros Líderes | Héctor Patricio Cornejo Moya y Angel Gabriel Rengifo Blanco (Development Team). Lideran tareas técnicas de calidad, pruebas, base de datos, seguridad, integración, corrección de errores, despliegue y documentación. |
| Ingenieros | Development Team: Paul Hidalgo, Héctor Cornejo y Angel Rengifo, con apoyo de Melanie Ortiz en funcionalidades. Implementan, integran, prueban y corrigen las funcionalidades priorizadas de Siempre Cerca. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipalidad de Huechuraba | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  | XX/XX/2026 |
| Melanie Scarlett Ortiz Fernández | Director del Proyecto / Product Owner |  | XX/XX/2026 |