ACT-S01

ACTA DE REVISIÓN Y CIERRE – SPRINT 1

| Proyecto | Siempre Cerca | Código | ACT-S01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 | Estado | Cerrado |
| Sprint Planning | 15/09/2026 | Duración | 5 días |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Angel Rengifo · Héctor Cornejo | Metodología | Scrum |
| Revisión | Revisión interna del equipo | Fecha de acta | 30/09/2026 |

# 1. Objetivo del Sprint

Desarrollar la versión base de Siempre Cerca, estableciendo las funcionalidades iniciales necesarias para que los usuarios puedan acceder a la aplicación y utilizarla de acuerdo con su rol.

# 2. Historias de usuario comprometidas y resultado

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Crear una cuenta | Alta | Completada |
| HU-02 | Iniciar sesión | Alta | Completada |
| HU-09 | Cerrar sesión | Alta | Completada |
| HU-18 | Recuperar contraseña | Alta | Completada |

Resultado general: 16 de 16 tareas planificadas quedaron en estado “Terminado” en el Scrum Board de Trello.

# 3. Revisión del incremento

En la Sprint Review se verificaron la creación de cuentas, inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación de contraseña y la estructura inicial de la aplicación. Las funcionalidades fueron probadas por el equipo y se confirmó que existe una base funcional para continuar con las siguientes etapas del proyecto.

# 4. Cumplimiento de la Definition of Done

- Las funcionalidades fueron implementadas de acuerdo con sus historias de usuario.

- El código fue integrado al proyecto y se incorporaron las validaciones necesarias.

- Las funcionalidades fueron probadas y verificadas por el equipo.

- No se registraron errores que impidieran su funcionamiento principal al cierre del Sprint.

- Las tareas verificadas fueron trasladadas a la columna “Terminado” en Trello.

# 5. Seguimiento, impedimentos y esfuerzo

| Impedimentos | No se registraron impedimentos significativos ni bloqueos que obligarán a modificar el alcance o la planificación del Sprint. |
| --- | --- |
| Comunicación | Seguimiento mediante reuniones grupales en Discord y coordinación complementaria por WhatsApp. |
| Esfuerzo | 42 horas estimadas para el Sprint. Las horas por día fueron reconstruidas de forma retrospectiva y se consideran aproximadas. |
| Burndown | El Sprint terminó con 0 horas pendientes, consistente con las 16 tareas registradas como terminadas. |

# 6. Evidencias asociadas

- Scrum Board de Trello del Sprint 1, con las 16 tareas en estado “Terminado”.

- Burndown Chart del Sprint 1.

- Pantalla de inicio de sesión de Siempre Cerca.

- Estructura del proyecto en Visual Studio Code.

- Registros de coordinación y seguimiento del equipo mediante Discord y WhatsApp.

# 7. Retroalimentación y retrospectiva

La revisión interna determinó mantener la estructura desarrollada para el acceso de usuarios, continuar verificando el registro e inicio de sesión y conservar una interfaz sencilla y comprensible. También se acordó avanzar posteriormente con vinculación y geolocalización.

Como principal oportunidad de mejora, el equipo identificó la necesidad de registrar de manera más constante las horas utilizadas en cada tarea, ya que el Burndown del Sprint 1 debió construirse mediante una estimación retrospectiva. Se acordó mantener el uso de Trello, las reuniones de seguimiento y la coordinación interna para detectar dificultades con mayor anticipación.

# 8. Acuerdos para el siguiente Sprint

- Continuar con las funcionalidades de vinculación entre adulto mayor y cuidador.

- Avanzar con las funcionalidades iniciales de geolocalización.

- Mantener pruebas progresivas a medida que se incorporen nuevas funciones.

- Registrar con mayor detalle el tiempo y avance de las actividades.

# 9. Cierre del Sprint

Estado de cierre: CERRADO. Las historias de usuario y las 16 tareas planificadas para el Sprint 1 fueron consideradas completadas por el equipo.

Alcance de esta acta: El documento formaliza la revisión interna y el cierre documentado del Sprint 1. No constituye una aprobación externa del mandante ni de la docente.

| Responsabilidad | Nombre / equipo | Constancia |
| --- | --- | --- |
| Revisión y cierre interno | Equipo de proyecto Siempre Cerca | Firma / fecha: __________________________ |