Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Siempre Cerca |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | Fecha (poner) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Paul Hidalgo (Scrum Master / Development Team) Héctor Cornejo (Development Team) Angel Rengifo (Development Team) |
| Personas que asistieron a la reunión | Paul Hidalgo Héctor Cornejo Angel Rengifo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se completaron las 16 tareas planificadas del Sprint 1 y todas quedaron en estado “Terminado” en Trello. • La colaboración y distribución de tareas entre los integrantes permitió avanzar de forma ordenada. • La comunicación mediante Discord y WhatsApp facilitó la coordinación y el seguimiento diario. • Trello permitió visualizar el estado de las actividades y mantener trazabilidad del trabajo realizado. • No se registraron impedimentos significativos que afectaran el cumplimiento del Sprint. • Se obtuvo una base funcional con registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y estructura inicial de la aplicación. | • No se llevó un registro exacto y diario de las horas utilizadas en cada tarea. • Para construir el Burndown Chart fue necesario utilizar una estimación retrospectiva de las horas de trabajo. • Las dificultades menores se resolvieron directamente durante el desarrollo y no requirieron registrar impedimentos formales. | • Registrar de manera más constante las horas utilizadas por día y por tarea durante los próximos Sprints. • Mantener las reuniones de seguimiento para revisar avance, tareas pendientes e impedimentos con mayor anticipación. • Continuar utilizando Trello para actualizar el estado de las actividades y mantener visible el progreso. • Realizar nuevas pruebas a medida que se incorporen funcionalidades al sistema. • Detectar y registrar tempranamente cualquier dificultad que pueda afectar el alcance o la planificación. |