Validando Sprint 2

“Siempre Cerca”

SC

Fecha:04/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/10/2026 | Validación y actualización documental del Sprint 2 | Héctor Cornejo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Siempre Cerca |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 16/11/2026 |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba |
| Docente | Osnellys Andrade |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.866.387-7 | Héctor Patricio Cornejo Moya | h.cornejo@duocuc.cl |
| 21.611.703-4 | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | pau.hidalgov@duocuc.cl |
| 21.243.103-6 | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | me.ortiz@duocuc.cl |
| 27.477.068-6 | Angel Gabriel Rengifo Blanco | an.rengifo@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-10 | Diseñar flujo de vinculación y código/QR | 6 | Equipo | 6 |  |  |  |  | 6 | A |
| HU-10 | Validar datos e iniciar registro de vinculación | 6 | Equipo | 3 | 3 |  |  |  | 6 | A |
| HU-10 | Finalizar registro y pruebas de vinculación | 3 | Equipo |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| HU-19 | Implementar solicitud y validar asociación | 8 | Equipo |  | 5 | 3 |  |  | 8 | A |
| HU-03 | Gestionar permisos, obtener y mostrar ubicación | 7 | Equipo |  |  | 7 |  |  | 7 | A |
| HU-04 | Implementar y probar compartición de ubicación | 9 | Equipo |  |  | 2 | 5 | 2 | 9 | A |
| HU-11 | Obtener ubicación del adulto mayor vinculado | 4 | Equipo |  |  |  | 4 |  | 4 | A |
| HU-11 | Integrar ubicación con mapa y validar actualización | 4 | Equipo |  |  |  | 1 | 3 | 4 | A |
| Base | Pruebas generales, ajustes y cierre del Sprint | 3 | Equipo |  |  |  |  | 3 | 3 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Activar botón de emergencia | 8 | Alta |
| HU-15 | Recibir notificaciones de emergencia | 8 | Alta |
| HU-06 | Visualizar dirección e iniciar navegación hacia el hogar | 5 | Media |
| HU-13 | Configurar zonas seguras | 8 | Media |
| HU-12 | Consultar historial de movimientos | 8 | Media |
| HU-14 | Recibir alertas de zonas seguras | 13 | Media |
| HU-16 | Registrar contactos de emergencia | 5 | Media |