SIEMPRE CERCA

REGISTRO DAILY MEETING — SPRINT 1

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

1. Antecedentes del Sprint

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Foco | Base funcional, autenticación y gestión inicial de usuarios. |
| Fecha | La fecha exacta de cada Daily Meeting no se encuentra registrada en el informe. El Sprint Planning se establece para el 15 de septiembre de 2026. |
| Modalidad | Llamadas grupales en Discord, complementadas con chat de Discord y coordinaciones por WhatsApp. |
| Horas | 42 horas registradas en las Daily Meetings. |

2. Participantes

- Melanie Scarlett Ortiz Fernández — Product Owner

- Paul Andrés Hidalgo Vásquez — Scrum Master / Development Team

- Héctor Patricio Cornejo Moya — Development Team

- Angel Gabriel Rengifo Blanco — Development Team

Objetivo de las reuniones: revisar el avance de las actividades del Sprint, identificar impedimentos y mantener coordinado al equipo respecto del trabajo en curso.

3. Registro de Daily Meetings

| Jornada | Trabajo realizado / avance revisado | Horas | Impedimentos / observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Inicio de la estructura inicial de la aplicación; diseño de los formularios de registro e inicio de sesión. | 8 | Ninguno |
| Día 2 | Continuación de la estructura inicial; validación de datos del registro y de credenciales; inicio de la creación de cuenta. | 10 | Ninguno |
| Día 3 | Término de la creación de cuenta; implementación de inicio y cierre de sesión; pruebas del registro; diseño de la recuperación de contraseña. | 11 | Ninguno |
| Día 4 | Pruebas de inicio y cierre de sesión; validación del cierre de sesión; implementación de la recuperación por correo. | 10 | Ninguno |
| Día 5 | Validación y pruebas de la recuperación de contraseña; cierre del Sprint. | 3 | Ninguno |

4. Síntesis del seguimiento

- Se dio seguimiento a las funcionalidades de registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y estructura inicial de la aplicación.

- No se registraron impedimentos significativos durante las jornadas del Sprint.

- El equipo utilizó las reuniones diarias para revisar el trabajo realizado, las tareas de la jornada y posibles bloqueos.

- Las 16 tareas planificadas para el Sprint quedaron registradas como terminadas.

5. Acuerdos y continuidad

Mantener el seguimiento diario y mejorar el registro de horas en los siguientes Sprints, ya que el informe señala que las horas fueron reconstruidas de forma retrospectiva.

Nota de respaldo: Este documento consolida únicamente la información registrada en el informe general de Siempre Cerca. No se incorporan fechas, plataformas, actividades ni acuerdos que no estén respaldados por dicho registro.