| Fecha Reunión: | 15/09/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: No registrada | Hasta: No registrada |  |  |
| Lugar Reunión: | Remota vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Planificación del Sprint 1 de Siempre Cerca |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol |  |
|  | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | SI | Product Owner |  |
|  | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | SI | Scrum Master / Development Team |  |
|  | Héctor Patricio Cornejo Moya | SI | Development Team |  |
|  | Angel Gabriel Rengifo Blanco | SI | Development Team |  |
|  | — | — | — |  |
|  | — | — | — |  |
| Resumen de lo tratado: | Se revisó el Product Backlog y se priorizaron las funcionalidades base del sistema: creación de cuenta, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, diferenciación de acceso por rol y preparación de la estructura inicial. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | Reuniones de seguimiento durante el Sprint 1 y Sprint Review al cierre. |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se acuerda ejecutar un Sprint de 5 días con foco en HU-01, HU-02, HU-09 y HU-18. Las tareas se gestionarán en Trello usando Backlog/Pendiente, Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. El equipo realizará seguimiento y coordinación durante el desarrollo, probará las funcionalidades implementadas y considerará una tarea finalizada solo cuando cumpla la Definition of Done definida para el Sprint. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar las historias HU-01, HU-02, HU-09 y HU-18, realizar sus pruebas y mantener actualizado el Scrum Board. | Equipo de proyecto | A | Cierre Sprint 1 | Pendiente |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| No aplica: corresponde al primer Sprint del proyecto. | — | — | — | No aplica |