SIEMPRE CERCA

REGISTRO DAILY MEETING — SPRINT 3

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

1. Antecedentes del Sprint

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Foco | Seguridad, geolocalización, comunicación, seguimiento y asistencia al adulto mayor. |
| Fecha | La fecha exacta del Sprint Planning y de cada Daily Meeting del Sprint 3 no se encuentra registrada en el informe. |
| Modalidad | El informe registra reuniones breves de seguimiento, pero no especifica el medio o plataforma utilizada. |
| Horas | Las Daily Meetings registran 40 horas (5 jornadas de 8 horas). El Burndown del Sprint utiliza una estimación inicial de 48 horas para 12 historias; este documento conserva ambos registros sin reconciliarlos. |

2. Participantes

Melanie Scarlett Ortiz Fernández — Product Owner

Paul Andrés Hidalgo Vásquez — Scrum Master / Development Team

Héctor Patricio Cornejo Moya — Development Team

Angel Gabriel Rengifo Blanco — Development Team

Objetivo de las reuniones: revisar el avance de las actividades del Sprint, identificar impedimentos y mantener coordinado al equipo respecto del trabajo en curso.

3. Registro de Daily Meetings

| Jornada | Trabajo realizado / avance revisado | Horas | Impedimentos / observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Revisión de las historias de usuario consideradas para el Sprint 3 y organización de las funcionalidades que serían trabajadas durante el desarrollo. | 8 | Ninguno |
| Día 2 | Desarrollo y ajustes de funcionalidades relacionadas con geolocalización, visualización de ubicación y comunicación entre adulto mayor y cuidador/familiar. | 8 | Se requirieron pruebas y ajustes relacionados con la obtención y visualización de la ubicación. |
| Día 3 | Desarrollo y revisión de funcionalidades relacionadas con seguridad, botón SOS, notificaciones y herramientas de apoyo al adulto mayor. | 8 | Se realizaron ajustes para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas. |
| Día 4 | Desarrollo y revisión de zonas seguras, junto con pruebas de las funcionalidades incorporadas durante el Sprint. | 8 | Algunas funcionalidades requirieron pruebas adicionales y ajustes para su correcto funcionamiento. |
| Día 5 | Revisión general del avance, pruebas de las funcionalidades implementadas e identificación de las historias de usuario que permanecen pendientes. | 8 | Se identificaron como pendientes HU-12, HU-14 y HU-16, las cuales requieren continuar su desarrollo. |

4. Síntesis del seguimiento

Las reuniones permitieron revisar el avance de funcionalidades relacionadas con geolocalización, seguridad, SOS, notificaciones, zonas seguras y seguimiento.

Se mantuvo como observación la precisión de la geolocalización y la necesidad de pruebas adicionales de integración.

Al cierre del Sprint permanecieron pendientes HU-12 Consultar historial de movimientos, HU-14 Recibir alertas de zonas seguras y HU-16 Registrar contactos de emergencia.

El Sprint cerró con 9 historias terminadas y 3 historias pendientes.

5. Acuerdos y continuidad

Continuar las tres historias pendientes, reforzar las pruebas de integración y seguir revisando la precisión de la geolocalización durante la siguiente etapa del proyecto.

Nota de respaldo: Este documento consolida únicamente la información registrada en el informe general de Siempre Cerca. No se incorporan fechas, plataformas, actividades ni acuerdos que no estén respaldados por dicho registro.