SIEMPRE CERCA

Impediment Log - Sprint 3

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Héctor Cornejo · Angel Rengifo |

# 1. Objetivo del registro

El Impediment Log permite documentar las dificultades que pueden afectar el avance del Sprint, registrando su impacto, las acciones realizadas por el equipo y su estado de seguimiento.

# 2. Impedimentos registrados

Durante el Sprint 3 los principales impedimentos estuvieron relacionados con la precisión de la geolocalización, la necesidad de realizar pruebas e integración adicional y la existencia de historias de usuario que no alcanzaron a completarse durante el periodo.

| ID | Impedimento | Impacto | Acción realizada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | Diferencias de precisión en la ubicación obtenida mediante geolocalización. | Medio | Se continuaron realizando pruebas de ubicación en el dispositivo, revisando las coordenadas obtenidas y su representación dentro del mapa. | En revisión |
| IMP-02 | Algunas funcionalidades requirieron pruebas y ajustes adicionales para comprobar su funcionamiento junto con los demás componentes de la aplicación. | Medio | Se realizaron pruebas progresivas de las funcionalidades desarrolladas y ajustes sobre los errores identificados durante su ejecución. | En revisión |
| IMP-03 | Las funcionalidades correspondientes a HU-12, HU-14 y HU-16 no alcanzaron a completarse durante el Sprint. | Medio | Las historias se mantuvieron registradas como pendientes en el tablero de Trello para continuar posteriormente con su desarrollo e integración. | Pendiente |

# 3. Síntesis y seguimiento

Los impedimentos IMP-01 e IMP-02 permanecen en revisión técnica, mientras que IMP-03 continúa pendiente debido a las historias HU-12, HU-14 y HU-16. Estos elementos deben mantenerse visibles para su continuidad en las siguientes etapas del proyecto.