Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Siempre Cerca |

Información de la reunión:

| Lugar | Modalidad remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | Fecha (poner) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Paul Hidalgo (Scrum Master / Development Team) Héctor Cornejo (Development Team) Angel Rengifo (Development Team) |
| Personas que asistieron a la reunión | Paul Hidalgo Héctor Cornejo Angel Rengifo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se avanzó en funcionalidades relacionadas con geolocalización, seguridad, emergencias, zonas seguras y seguimiento. • Nueve de las doce historias consideradas para el Sprint quedaron en estado “Terminado”. • Trello permitió mantener visible el avance y diferenciar claramente las historias completadas de las pendientes. • Se incorporó y revisó el botón de emergencia SOS junto con otras funciones de apoyo al adulto mayor. • Las pruebas progresivas permitieron detectar ajustes necesarios antes de avanzar a la etapa de integración. | • Se mantuvieron diferencias de precisión en algunas pruebas de geolocalización. • Algunas funcionalidades requirieron pruebas y ajustes adicionales para comprobar su interacción con otros componentes. • El tiempo disponible no permitió completar todas las historias consideradas para el Sprint. • HU-12, HU-14 y HU-16 permanecieron pendientes al cierre del Sprint. | • Continuar el desarrollo de HU-12 Consultar historial de movimientos, HU-14 Recibir alertas de zonas seguras y HU-16 Registrar contactos de emergencia. • Mantener las pruebas sobre la precisión de la geolocalización. • Avanzar en la integración progresiva de los distintos componentes de Siempre Cerca. • Mantener pruebas durante el desarrollo para detectar errores de forma anticipada y facilitar los ajustes. • Continuar utilizando Trello para visualizar el avance y el trabajo pendiente. |