SIEMPRE CERCA

# Sprint Backlog - Sprint 3

Proyecto Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC

| Proyecto | Siempre Cerca |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Sprint Planning | 29/09/2026 |
| Equipo | Melanie Ortiz · Paul Hidalgo · Héctor Cornejo · Angel Rengifo |

# 1. Objetivo del Sprint

Avanzar en el desarrollo e implementación de las funcionalidades priorizadas de Siempre Cerca, complementando los flujos principales de seguridad, geolocalización, comunicación, seguimiento y asistencia.

# 2. Sprint Backlog

El siguiente Sprint Backlog reúne las historias de usuario seleccionadas para el Sprint, sus actividades principales, prioridad y estado registrado al cierre de la etapa.

| ID | Historia de usuario | Actividades principales | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Visualizar ubicación actual | Implementación y ajustes de la obtención de ubicación mediante GPS. | Alta | Terminado |
| HU-04 | Compartir ubicación | Desarrollo de la función para compartir la ubicación registrada. | Alta | Terminado |
| HU-05 | Activar botón de emergencia | Implementación de la funcionalidad SOS para situaciones de emergencia. | Alta | Terminado |
| HU-06 | Visualizar dirección registrada | Incorporación de información asociada a la ubicación del usuario y navegación hacia el hogar. | Media | Terminado |
| HU-07 | Configurar notificaciones, sonidos y vibraciones | Desarrollo y configuración de mecanismos de aviso al usuario. | Baja | Terminado |
| HU-08 | Gestionar recordatorios | Implementación de funciones de apoyo y recordatorios para el adulto mayor. | Baja | Terminado |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor | Desarrollo de la visualización de ubicación desde el perfil del cuidador/familiar. | Alta | Terminado |
| HU-13 | Configurar zonas seguras | Desarrollo de la configuración de zonas consideradas seguras para el adulto mayor. | Media | Terminado |
| HU-15 | Recibir notificaciones de emergencia | Implementación de avisos relacionados con situaciones de emergencia. | Alta | Terminado |
| HU-12 | Consultar historial de movimientos | Continuar el desarrollo de la consulta del historial de movimientos del adulto mayor. | Media | Pendiente |
| HU-14 | Recibir alertas de zonas seguras | Continuar el desarrollo de alertas asociadas al ingreso o salida de zonas configuradas. | Media | Pendiente |
| HU-16 | Registrar contactos de emergencia | Continuar el desarrollo del registro y gestión de contactos de emergencia. | Media | Pendiente |

# 3. Resumen del Sprint Backlog

12 historias de usuario consideradas. Al cierre del Sprint, 9 quedaron terminadas y 3 permanecieron pendientes: HU-12, HU-14 y HU-16.

| Historias consideradas | Terminadas | Pendientes |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 3 |

# 4. Seguimiento del trabajo

El seguimiento del Sprint se realizó mediante Trello utilizando los estados: Backlog/Pendiente → Por hacer → En progreso → En revisión → Terminado. Las tarjetas se fueron actualizando de acuerdo con el avance y la revisión de las actividades.

# 5. Observaciones de cierre

El Sprint permitió avanzar en seguridad, geolocalización y seguimiento. Se mantuvieron observaciones sobre precisión de geolocalización y pruebas de integración, además de las tres historias pendientes.

Documento de respaldo del Sprint Backlog - Siempre Cerca